# УТВЕРЖДЕНО

# Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь

# 31 декабря 2020 г. № 49

**Программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021 – 2025 годы**

1. **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021 – 2025 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки | Закон Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г.  № 272-З "Об охране и использовании торфяников"  Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 "О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства"  Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 1084)  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111 "О некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников"  постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 13 февраля 2020 г. № 6  "Об итогах работы организаций, входящих в систему Министерства энергетики, за 2019 год и задачах на 2020 год" |
| Заказчик | Министерство энергетики Республики Беларусь (далее – Минэнерго) |
| Разработчики | Минэнерго  государственное производственное объединение по топливу и газификации "Белтопгаз" (далее – ГПО "Белтопгаз")  государственное производственное объединение электроэнергетики "Белэнерго" (далее –  ГПО "Белэнерго") |
| Исполнители основных заданий | организации торфяной промышленности, входящие в состав ГПО "Белтопгаз" и ГПО "Белэнерго" (далее – организации Минэнерго) |
| Основные цели | диверсификация топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной топливной продукции  расширение направлений использования торфяной нетопливной продукции, увеличение объемов ее производства и реализации |
| Основные задачи | создание комплекса организационных и экономических механизмов, направленных на:  обеспечение конкурентоспособности торфяной топливной и нетопливной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, в том числе за счет создания новых и совершенствования существующих технологий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа  снижение степени износа основных производственных фондов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса республики  развитие альтернативных нетопливных направлений использования торфа  развитие сырьевых баз |
| Срок выполнения | 2021 – 2025 годы |
| Прогнозная стоимость | 256 522,0 тыс. рублей |
| Источники финансирования | внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минэнерго (далее – инвестфонд Минэнерго), собственные средства организаций Минэнерго |
| Контроль за выполнением | Минэнерго |
| Ожидаемые результаты реализации | вовлечение в 2021 – 2025 годах в топливно-энергетический баланс республики торфяной топливной продукции в объеме порядка 3,288 млн. т.у.т.  достижение максимально возможного уровня удовлетворения потребности экономики в торфяной нетопливной продукции  внедрение новых и усовершенствованных технологий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа  снижение степени износа основных производственных фондов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса республики  обеспечение экономически эффективной (безубыточной) работы организаций Минэнерго |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  | 7 |
| ГЛАВА 1. | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | 8 |
| 1.1. | Цель | 8 |
| 1.2. | Задачи | 8 |
| 1.3. | Показатели и сроки реализации | 8 |
| ГЛАВА 2. | ПОТРЕБНОСТЬ В ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ | 9 |
| ГЛАВА 3. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МИНЭНЕРГО | 10 |
| ГЛАВА 4. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | 12 |
| ГЛАВА 5. | ТОЧЕЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ | 13 |
| ГЛАВА 6. | СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО КИПОВАНИЮ ТОРФА ОАО "ТУРШОВКА" | 14 |
| ГЛАВА 7. | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ТОРФОВОЗНЫХ ВАГОНОВ | 14 |
| ГЛАВА 8. | ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО | 15 |
| Таблица 8 | Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям Минэнерго | 16 |
| Таблица 8.1 | Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям ГПО "Белтопгаз" | 19 |
| Таблица 8.2 | Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям ГПО "Белэнерго" | 22 |
| Таблица 8.1.1 | филиал ТПУ "Березовское" УП "Брестоблгаз" | 24 |
| Таблица 8.1.2 | ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" | 26 |
| Таблица 8.1.3 | ОАО "Торфопредприятие Глинка" | 28 |
| Таблица 8.1.4 | ОАО "ТБЗ Ляховичский" | 30 |
| Таблица 8.1.5 | ОАО "ТБЗ Браславский" | 34 |
| Таблица 8.1.6 | филиал ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз" | 36 |
| Таблица 8.1.7 | ОАО "Житковичский ТБЗ" | 38 |
| Таблица 8.1.8 | ОАО "ТБЗ Дитва" | 40 |
| Таблица 8.1.9 | ОАО "Торфобрикетный завод Лидский" | 42 |
| Таблица 8.1.10 | филиал "ТБЗ "Сергеевичское" УП "МИНГАЗ" | 45 |
| Таблица 8.1.11 | филиал ТП "Березинское" УП "МИНСКОБЛГАЗ" | 48 |
| Таблица 8.1.12 | ОАО "ТБЗ Неман" | 50 |
| Таблица 8.1.13 | ОАО "Старобинский ТБЗ" | 52 |
| Таблица 8.1.14 | ОАО "Туршовка" | 57 |
| Таблица 8.1.15 | ОАО "ТБЗ Усяж" | 59 |
| Таблица 8.1.16  Таблица 8.2.1  Таблица 8.2.2 | ОАО "Торфопредприятие Днепровское"  РУП "Витебскэнерго"  РУП "Могилевэнерго" | 62  64  66 |
| ГЛАВА 9.  9.1  9.2  9.2.1  9.2.2  Таблица 9.1  9.2.3  Таблица 9.2  9.2.4  9.3 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  Миссия, стратегия, видение  Техническое нормирование,стандартизация,  метрология,оценка соответствия и аккредитация  Техническое регулирование  Стандартизация  Мероприятия организаций Минэнерго в области  стандартизации  Метрология и испытания  Мероприятия организаций Минэнерго в области  метрологии  Компетентность в области качества и эффективного менеджмента  Мероприятия по обучению персонала в области  качества | 68  68  68  68  69  69  71  71  72  72 |
| ГЛАВА 10. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ | 73 |
| ГЛАВА 11. | ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ | 74 |
| ГЛАВА 12. | МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 75 |
| ГЛАВА 13. | МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 75 |
| ГЛАВА 14. | МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 76 |
| ГЛАВА 15. | ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | 77 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  | 79 |
| Приложение | ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО НА ПЕРИОД 2021 – 2025 ГОДЫ | 80 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 272-З "Об охране и использовании торфяников", Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 "О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства", Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 1084, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111 "О некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников" и постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 13 февраля 2020 г.   
№ 6 "Об итогах работы организаций, входящих в систему Министерства энергетики, за 2019 год и задачах на 2020 год" и направлена на обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной топливной продукции, расширение направлений использования в республике торфяной нетопливной продукции, обеспечение стабильного функционирования и экономически эффективной (безубыточной) работы организаций Минэнерго.

Мировой опыт использования торфа, широкая распространенность ресурсов торфа в Беларуси доказывают необходимость повышения эффективности и объемов использования этого природного сырья.

Использование торфа осуществляется по следующим направлениям: топливное, нетопливное, химико-технологическое, природоохранное.

Торф в Беларуси является общераспространенным полезным ископаемым и применяется в основном для производства различных видов топлива, органических и органоминеральных удобрений, удобрительных смесей и мелиорантов и других продуктов.

В соответствии со Схемой распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111,в разрабатываемый фонд включено 99,1 тыс. га земель торфяных месторождений с запасами торфа в количестве 302,1 млн. тонн.

При достижении устанавливаемых Программой объемов добычи запасов торфа в республике достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет.

**ГЛАВА 1  
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

1.1. Цель

Целью настоящей Программы является обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной топливной продукции, а также расширение направлений использования в республике торфяной нетопливной продукции, увеличение объемов ее производства и реализации.

1.2. Задачи

Достижение поставленной цели базируется на создании комплекса организационных и экономических механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

обеспечение конкурентоспособности торфяной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, в том числе за счет создания новых и совершенствования существующих технологий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа;

снижение степени износа основных производственных фондов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса республики;

развитие альтернативных нетопливных направлений использования торфа;

развитие сырьевых баз путем своевременного отвода и строительства новых площадей для добычи торфа взамен выбывших из эксплуатации, строительство и реконструкция подъездных железнодорожных путей колеи 750 мм для обеспечения прогнозных объемов добычи торфа и производства продукции.

1.3. Показатели и сроки реализации

Эффективность настоящей Программы определяется следующими показателями:

вовлечение в 2021 – 2025 годах в топливно-энергетический   
баланс республики торфяной топливной продукции в объеме порядка 3,288 млн. т у.т.;

достижение максимально возможного уровня удовлетворения потребности экономики в торфяной нетопливной продукции;

внедрение новых и усовершенствованных технологий разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа;

снижение степени износа основных производственных фондов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса республики;

достижение организациями Минэнерго обеспеченности площадями для добычи торфа, позволяющей выполнить установленные задания по добыче торфа и производству продукции;

обеспечение экономически эффективной (безубыточной) работы организаций Минэнерго.

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 годы.

**ГЛАВА 2  
ПОТРЕБНОСТЬ В ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Основными видами торфяной продукции, производимой организациями Минэнерго, являются брикеты топливные на основе торфа (далее – брикеты), сушенка торфяная, торф топливный фрезерный, торф верховой кипованный и грунты питательные на основе торфа.

Прогнозируемые на период 2021 – 2025 годы объемы реализации торфяной продукции приведены в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации   
ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации   
ГПО "Белэнерго").

Потребность населения и прочих коммунальных потребителей в брикетах определяется топливоснабжающими организациями коммунальной формы собственности, которые осуществляют закупку брикетов у организаций Минэнерго и их реализацию потребителю с оказанием сопутствующих услуг по транспортировке топлива.

При полном обеспечении потребности внутреннего рынка организации Минэнерго осуществляют поставку брикетов на экспорт (Швеция, Литва, Польша, Финляндия и другие страны). С учетом сложившейся конъюнктуры внешних рынков топливно-энергетических ресурсов объем экспортных поставок брикетов на ближайшую перспективу прогнозируется на уровне порядка 40 тыс. тонн в год.

Сохраняющаяся в республике отрицательная динамика темпов роста потребления брикетов основной традиционной группой потребителей – домовладениями, оборудованными печным отоплением в сельской местности и малых городах, обусловлена в основном масштабной газификацией республики и расширением сферы использования электрической энергии, в том числе населением для целей отопления и горячего водоснабжения.

Крупными потребителями брикетов и сушенки торфяной являются организации цементной промышленности республики.

Помимо реализации брикетов и сушенки торфяной организации Минэнерго осуществляют поставки продукции в виде торфа топливного.

Потребление торфа топливного в настоящее время осуществляется Бобруйской ТЭЦ-1 филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго", филиалом "Белорусская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго", Пружанской мини-ТЭЦ филиала "Пружанские электрические сети" РУП "Брестэнерго", котельными жилищно-коммунального хозяйства г.Ошмяны Гродненской области, г.Браслав, г.Дубровно и г.Толочин Витебской области, дер.Вежи Слуцкого района, дер.Рудавка Несвижского района, дер.Кривая Береза и п.Зеленый Бор Смолевичского района и г.Столбцы Минской области.

В 2021 году планируется ввод котельных жилищно-коммунального хозяйства, работающих на торфяном топливе, в г.Крупки и г.Слуцк Минской области.

Кроме этого, СГУПП "ЖКХ Комплекс" (г.Солигорск) планируется в период после 2021 года ввод в эксплуатацию крупного теплоисточника на торфяном топливе в г.Солигорск Минской области.

Востребованными у зарубежных потребителей являются такие виды торфяной нетопливной продукции, как торф верховой кипованный и грунты торфяные питательные. Для наращивания объемов выпуска экспортоориентированных видов торфяной продукции в период 2021 – 2022 годы предусматривается реализация проекта "Строительство цеха по кипованию торфа с установкой пресса объемом 6 куб. м с устройством линии сепарации и устройством транспортной галереи для подачи и транспортировки торфа" ОАО "Туршовка". Проектная мощность цеха составляет 30 тыс. тонн продукции в год.

**ГЛАВА 3  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МИНЭНЕРГО**

По состоянию на 01.12.2020 торфяная отрасль представлена 19 организациями Минэнерго, из которых 17 организаций, входящих   
в состав ГПО "Белтопгаз", 2 организации, входящие в состав   
ГПО "Белэнерго".

Из указанного количества организаций Минэнерго 18 организаций осуществляют добычу и переработку торфа, одна организация   
(ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик") осуществляет выпуск машиностроительной продукции.

Из общего числа торфодобывающих организаций 12 являются хозяйственными обществами и имеют статус открытых акционерных обществ:

ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский";

ОАО "Торфопредприятие Глинка";

ОАО "ТБЗ Ляховичский";

ОАО "ТБЗ Браславский";

ОАО "Житковичский ТБЗ";

ОАО "ТБЗ Дитва";

ОАО "Торфобрикетный завод Лидский";

ОАО "ТБЗ Неман";

ОАО "Старобинский ТБЗ";

ОАО "Туршовка";

ОАО "ТБЗ Усяж";

ОАО "Торфопредприятие Днепровское".

Еще 4 организации являются филиалами газоснабжающих организаций:

филиал ТПУ "Березовское" УП "Брестоблгаз";

филиал ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз";

филиал "ТБЗ "Сергеевичское" УП "МИНГАЗ";

филиал ТП "Березинское" УП "МИНСКОБЛГАЗ".

Отдельные хозяйственные общества имеют в своем составе следующие филиалы:

ОАО "ТБЗ Ляховичский" – филиал "ТП Колпеница";

ОАО "Старобинский ТБЗ" – филиал "Несвижский" и филиал "Слуцкий";

ОАО "ТБЗ Усяж" – филиал "Цна".

ГПО "Белэнерго" представлено производственными подразделениями филиалов энергоснабжающих организаций:

филиал "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго";

филиал "Белорусская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго".

В соответствии с реализуемым Комплексом мер по подготовке к ликвидации после 2020 года филиала ТП "Вертелишки" УП "Гроднооблгаз", утвержденным приказом ГПО "Белтопгаз" от 20.03.2018 № 65 (далее – Комплекс мер), в 2021 году предусмотрено завершение всех мероприятий, запланированных Комплексом мер, после чего дальнейшее функционирование филиала ТП "Вертелишки" УП "Гроднооблгаз" будет прекращено.

В данной связи производственные показатели и мероприятия по филиалу ТП "Вертелишки" УП "Гроднооблгаз" в рамках Программы не рассматриваются.

В целях оптимизации структуры управления ОАО "ТБЗ Усяж" и повышения эффективности дальнейшей деятельности организации рассматривается возможность реализация мероприятий по преобразованию филиала "Цна" указанного общества в производственный участок.

**ГЛАВА 4  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Объемы производства торфяной продукции, установленные настоящей Программой, сбалансированы с учетом прогнозируемых возможностей по ее сбыту в соответствии с подтвержденной основными потребителями потребностью в торфяной продукции на период 2021 – 2025 годы.

Планируемые на период 2021 – 2025 годы объемы производства торфяной продукции и необходимые для этого объемы добычи торфа приведены в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации ГПО "Белэнерго").

С учетом выбытия производственных площадей для добычи торфа, которое за период 2021 – 2025 годы ожидается в объеме 3153,1 га, для обеспечения требуемых объемов добычи торфа организациям Минэнерго необходимо осуществлять своевременный отвод земельных участков торфяных месторождений и строительство на них новых полей для добычи торфа.

Всего за 2021 – 2025 годы планируется осуществить отвод 4188,5 га (брутто) земельных участков и строительство 3654 га новых торфяных полей.

Программа отвода и строительства площадей для добычи торфа на период 2021 – 2025 годы приведена в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации   
ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации   
ГПО "Белэнерго").

Общая расчетная стоимость планируемых мероприятий по развитию сырьевых баз организаций Минэнерго составляет 209 702,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 33 603,3 тыс. рублей;

2022 год – 46 175,5 тыс. рублей;

2023 год – 44 674,7 тыс. рублей;

2024 год – 44 836,9 тыс. рублей;

2025 год – 40 412,3 тыс. рублей.

В состав строительства площадей для добычи торфа включен комплекс работ по осушению и подготовке поверхности торфяной залежи, противопожарным мероприятиям, строительству объектов производственной инфраструктуры добычи торфа (насосные станции осушения, полевые базы, линии электропередачи, внутримассивные и подъездные железные дороги узкой колеи, внутримассивные и подъездные автодороги), приобретение оборудования для добычи торфа, предусмотренного проектно-сметной документацией, а также выполнение проектно-изыскательских работ.

Финансирование мероприятий по развитию сырьевых баз в рамках настоящей Программы предусматривается за счет собственных средств организаций Минэнерго и средств инвестфонда Минэнерго.

Уточнение объемов подлежащих выполнению работ по развитию сырьевых баз организаций Минэнерго, а также уточнение стоимости данных работ по результатам разработки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации предусматривается в рамках ежегодно утверждаемых Минэнерго мероприятий по реализации настоящей Программы.

**ГЛАВА 5  
ТОЧЕЧНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ**

В целях поддержания действующих мощностей торфобрикетных производств организаций Минэнерго в период 2021 – 2025 годы предусматривается проведение ряда мероприятий по точечной модернизации, которые включают в себя: замену отдельных единиц полностью изношенного технологического оборудования; выполнение работ по приведению строительных конструкций ряда производственных зданий и сооружений в состояние, обеспечивающее их безопасную эксплуатацию, на основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций; внедрение современных и более эффективных систем обеспыливания сушилок и торфобрикетных прессов в целях обеспечения требований природоохранного законодательства, а также иные мероприятия.

Перечень мероприятий по точечной модернизации производств организаций Минэнерго на период 2021 – 2025 годы приведен в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации ГПО "Белэнерго").

Общая стоимость планируемых мероприятий составляет 30 650,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 6 810,9 тыс. рублей;

2022 год – 7 985,8 тыс. рублей;

2023 год – 4 338,4 тыс. рублей;

2024 год – 4 974,9 тыс. рублей;

2025 год – 6 540,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по точечной модернизации производств в рамках настоящей Программы предусматривается за счет собственных средств организаций Минэнерго и средств инвестфонда Минэнерго.

Уточнение стоимости работ по точечной модернизации производств по результатам разработки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации предусматривается в рамках ежегодно утверждаемых Минэнерго мероприятий по реализации настоящей Программы.

**ГЛАВА 6  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО КИПОВАНИЮ ТОРФА  
ОАО "ТУРШОВКА"**

В целях наращивания объемов выпуска экспортоориентированных видов торфяной продукции и повышения эффективности дальнейшей деятельности ОАО "Туршовка" в период 2021 – 2022 годы предусматривается реализация проекта "Строительство цеха по кипованию торфа с установкой пресса объемом 6 куб. м с устройством линии сепарации и устройством транспортной галереи для подачи и транспортировки торфа" ОАО "Туршовка".

Строительство цеха кипования торфа ОАО "Туршовка" предусматривается за счет средств инвестфонда Минэнерго. Планируемый объем финансирования из указанного источника по данному объекту составляет 12 707,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 9 413,0 тыс. рублей;

2022 год – 3 294,0 тыс. рублей.

Уточнение стоимости работ по строительству цеха предусматривается в рамках ежегодно утверждаемых Минэнерго мероприятий по реализации настоящей Программы.

**ГЛАВА 7  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ТОРФОВОЗНЫХ ВАГОНОВ**

Для обеспечения обновления и пополнения парка подвижного состава производственного узкоколейного железнодорожного транспорта организаций Минэнерго, а также для загрузки производственных мощностей ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик" и повышения эффективности дальнейшей деятельности данной организации в 2020 году завершена реализация проекта "Реконструкция цеха № 2 ОАО "Завод торфяного машиностроения "Большевик" с организацией на его площади цеха по сборке вагонов торфовозных".

В рамках настоящей Программы предусматривается ежегодное приобретение за счет средств инвестфонда Минэнерго по 12 торфовозных вагонов для организаций Минэнерго.

Планируемый объем финансирования из данного источника на указанные цели составляет 3 131,2 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 625,6 тыс. рублей;

2022 год – 626,4 тыс. рублей;

2023 год – 626,4 тыс. рублей;

2024 год – 626,4 тыс. рублей;

2025 год – 626,4 тыс. рублей.

Количество и стоимость приобретаемых для организаций Минэнерго торфовозных вагонов на период 2021 – 2025 годы приведены в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой отдельно взятой организации ГПО "Белтопгаз").

Уточнение количества приобретаемых вагонов и объемов финансирования на данные цели предусматривается в рамках ежегодно утверждаемых Минэнерго мероприятий по реализации настоящей Программы.

**ГЛАВА 8  
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЭНЕРГО**

Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям Минэнерго представлены в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации ГПО "Белэнерго").

С учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, на период 2021 – 2025 годы прогнозируется стабильное функционирование и безубыточная деятельность организаций Минэнерго.

Финансово-экономические показатели организаций Минэнерго на 2021 – 2025 годы приведены в Приложении к Программе.

Таблица 8

Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям Минэнерго

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  | |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **809** | **806** | **801** | **791** | | **791** | **3998** |
| Экспорт | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 200 |
| внутренний рынок, всего, в том числе: | 769 | 766 | 761 | 751 | | 751 | 3798 |
| *топливоснабжающие организации* | *310* | *305* | *300* | *290* | | *290* | *1495* |
| *энергетическая отрасль ТЭК* | *40* | *42* | *42* | *42* | | *42* | *208* |
| *организации цементной промышленности* | *341* | *341* | *341* | *341* | | *341* | *1705* |
| *прочие потребители* | *78* | *78* | *78* | *78* | | *78* | *390* |
| **Сушенка торфяная, всего, в том числе:** | **170** | **180** | **180** | **180** | | **180** | **890** |
| *организации цементной промышленности* | *170* | *180* | *180* | *180* | | *180* | *890* |
| **Торф кусковой** | **1,5** | **1,5** | **1,5** | **1,5** | | **1,5** | **7,5** |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **137,2** | **220,8** | **220,9** | **220,8** | | **220,9** | **1020,6** |
| **Торф верховой кипованный** | **85** | **86,3** | **97,6** | **102,4** | | **104** | **475,3** |
| **Торф верховой** | **2** | **2** | **2** | **2** | | **2** | **10** |
| **Грунт торфяной питательный** | **51,2** | **51,7** | **52,7** | **53,2** | | **53,7** | **262,5** |
| **Всего** | **1255,9** | **1348,3** | **1355,7** | **1350,9** | | **1353,1** | **6663,9** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  | |  |  |
| Брикеты | 809 | 806 | 801 | 791 | | 791 | 3998 |
| Сушенка торфяная | 170 | 180 | 180 | 180 | | 180 | 890 |
| Торф кусковой | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 7,5 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 189,5 | 273,1 | 277,2 | 277,1 | | 277,2 | 1294,1 |
| Торф верховой кипованный | 85 | 86,3 | 97,6 | 102,4 | | 104 | 475,3 |
| Торф верховой | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 |
| Грунт торфяной питательный | 51,2 | 51,7 | 52,7 | 53,2 | | 53,7 | 262,5 |
| **Всего** | **1308,2** | **1400,6** | **1412,0** | **1407,2** | | **1409,4** | **6937,4** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **2159,8** | **2272,7** | **2280,1** | **2267,5** | | **2271,2** | **11251,3** |
| для производства брикетов | 1442,2 | 1453,8 | 1444,4 | 1426,2 | | 1426,2 | **7192,8** |
| для производства сушенки торфяной | 306 | 324 | 324 | 324 | | 324 | **1602** |
| торф кусковой | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | **7,5** |
| для теплоисточников | 189,5 | 273,1 | 277,2 | 277,1 | | 277,2 | **1294,1** |
| для киповки | 92 | 94,7 | 106,4 | 111,6 | | 114,7 | **519,4** |
| для производства грунтов | 51,2 | 51,7 | 52,7 | 53,2 | | 53,7 | **262,5** |
| для прочих потребителей | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | **10** |
| для собственных котельных | 75,4 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | | 71,9 | **363** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  | |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 6042,9 | 6356,8 | 6452,4 | | 6450,3 | 6470,5 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 8200,1 | 8801,7 | 9156,6 | | 9665,7 | 9107,5 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 7182,5 | 7301,5 | 7291,2 | | 7489,9 | 7481,1 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 577,9 | 663,1 | 602,0 | | 844,2 | 465,9 | 3153,1 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 1550,2 | 1408,0 | 1364,3 | | 200,0 | 740,0 | 5262,5 |
| отвод площадей (брутто), га | 1166,4 | 1147,0 | 1105,1 | | 135,0 | 635,0 | 4188,5 |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 653,7 | 657,0 | 880,5 | | 815,8 | 647,0 | 3654,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **33603,3** | **46175,5** | **44674,7** | | **44836,9** | **40412,3** | **209702,7** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **5. Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производств, тыс. рублей (с НДС), всего** | **6810,9** | **7985,8** | **4338,4** | | **4974,9** | **6540,1** | **30650,1** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **6. Объемы финансирования строительства цеха по кипованию торфа ОАО "Туршовка", тыс. рублей (с НДС)** | **9413,0** | **3294,0** | **–** | | **–** | **–** | **12707,0** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **7. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  | |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | 625,6 | 626,4 | 626,4 | | 626,4 | 626,4 | 3131,2 |
| количество, единиц | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | 60 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **8.** **Мероприятия по повышению качества продукции** | **47,0** | **62,0** | **62,0** | | **98,0** | **62,0** | **331,0** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **9. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  | |  |  |  |
| Общий объем в финансировании мероприятий Программы, всего, в том числе по направлениям: | **50499,8** | **58143,7** | **49701,5** | | **50536,2** | **47640,8** | **256522,0** |
| развитие сырьевых баз | 33603,3 | 46175,5 | 44674,7 | | 44836,9 | 40412,3 | 209702,7 |
| точечная модернизация производств | 6810,9 | 7985,8 | 4338,4 | | 4974,9 | 6540,1 | 30650,1 |
| строительство цеха по кипованию торфа | 9413,0 | 3294,0 | – | | – | – | 12707,0 |
| приобретение торфовозных вагонов | 625,6 | 626,4 | 626,4 | | 626,4 | 626,4 | 3131,2 |
| мероприятия по повышению качества продукции | 47,0 | 62,0 | 62,0 | | 98,0 | 62,0 | 331,0 |
| Источники финансирования мероприятий Программы: |  |  |  | |  |  |  |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 37409,4 | 33930,7 | 33176,2 | | 31488,2 | 25043,4 | 161047,9 |
| собственные средства организаций | 13090,4 | 24213,0 | 16525,3 | | 19048,0 | 22597,4 | 95474,1 |

Таблица 8.1

Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям ГПО "Белтопгаз"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **809** | **806** | **801** | **791** | **791** | **3998** |
| Экспорт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| внутренний рынок, всего, в том числе: | 769 | 766 | 761 | 751 | 751 | 3798 |
| *топливоснабжающие организации* | *310* | *305* | *300* | *290* | *290* | *1495* |
| *энергетическая отрасль ТЭК* | *40* | *42* | *42* | *42* | *42* | *208* |
| *организации цементной промышленности* | *341* | *341* | *341* | *341* | *341* | *1705* |
| *прочие потребители* | *78* | *78* | *78* | *78* | *78* | *390* |
| **Сушенка торфяная, всего, в том числе:** | **170** | **180** | **180** | **180** | **180** | **890** |
| *организации цементной промышленности* | *170* | *180* | *180* | *180* | *180* | *890* |
| **Торф кусковой** | **1,5** | **1,5** | **1,5** | **1,5** | **1,5** | **7,5** |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **116,8** | **200,4** | **200,5** | **200,4** | **200,5** | **918,6** |
| **Торф верховой кипованный** | **85** | **86,3** | **97,6** | **102,4** | **104** | **475,3** |
| **Грунт торфяной питательный** | **51,2** | **51,7** | **52,7** | **53,2** | **53,7** | **262,5** |
| **Всего** | **1233,5** | **1325,9** | **1333,3** | **1328,5** | **1330,7** | **6551,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 809 | 806 | 801 | 791 | 791 | 3998 |
| Сушенка торфяная | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 890 |
| Торф кусковой | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 116,8 | 200,4 | 200,5 | 200,4 | 200,5 | 918,6 |
| Торф верховой кипованный | 85 | 86,3 | 97,6 | 102,4 | 104 | 475,3 |
| Грунт торфяной питательный | 51,2 | 51,7 | 52,7 | 53,2 | 53,7 | 262,5 |
| **Всего** | **1233,5** | **1325,9** | **1333,3** | **1328,5** | **1330,7** | **6551,9** |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **2085,1** | **2198,0** | **2201,4** | **2188,8** | **2192,5** | **10865,8** |
| для производства брикетов | 1442,2 | 1453,8 | 1444,4 | 1426,2 | 1426,2 | **7192,8** |
| для производства сушенки торфяной | 306 | 324 | 324 | 324 | 324 | **1602** |
| торф кусковой | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | **7,5** |
| для теплоисточников | 116,8 | 200,4 | 200,5 | 200,4 | 200,5 | **918,6** |
| для киповки | 92 | 94,7 | 106,4 | 111,6 | 114,7 | **519,4** |
| для производства грунтов | 51,2 | 51,7 | 52,7 | 53,2 | 53,7 | **262,5** |
| для собственных котельных | 75,4 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | **363** |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 5717,6 | 6031,5 | 6113,1 | 6111,0 | 6131,2 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 7486,4 | 8098,0 | 8302,2 | 8641,2 | 8293,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 6511,3 | 6643,8 | 6659,8 | 6879,5 | 7011,7 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 564,4 | 636,8 | 581,0 | 633,2 | 434,9 | 2850,3 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 1550,2 | 1188,0 | 1103,0 | 200,0 | 740,0 | 4781,2 |
| отвод площадей (брутто), га | 1166,4 | 971,0 | 915,0 | 135,0 | 635,0 | 3822,4 |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 653,7 | 657,0 | 880,5 | 745,8 | 557,0 | 3494,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **33321,8** | **45419,8** | **44326,4** | **39609,5** | **30226,3** | **192903,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производств, тыс. рублей (с НДС), всего** | **6610,9** | **7405,8** | **3758,4** | **4974,9** | **6540,1** | **29290,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы финансирования строительства цеха по кипованию торфа ОАО "Туршовка", тыс. рублей (с НДС)** | **9413,0** | **3294,0** | **–** | **–** | **–** | **12707,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | **625,6** | **626,4** | **626,4** | **626,4** | **626,4** | **3131,2** |
| количество, единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** **Мероприятия по повышению качества продукции** | **47,0** | **62,0** | **62,0** | **98,0** | **62,0** | **331,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе по направлениям: | **50018,3** | **56808** | **48773,2** | **45308,8** | **37454,8** | **238363,1** |
| развитие сырьевых баз | 33321,8 | 45419,8 | 44326,4 | 39609,5 | 30226,3 | 192903,8 |
| точечная модернизация производств | 6610,9 | 7405,8 | 3758,4 | 4974,9 | 6540,1 | 29290,1 |
| строительство цеха по кипованию торфа | 9413,0 | 3294,0 | – | – | – | 12707,0 |
| приобретение торфовозных вагонов | 625,6 | 626,4 | 626,4 | 626,4 | 626,4 | 3131,2 |
| мероприятия по повышению качества продукции | 47,0 | 62,0 | 62,0 | 98,0 | 62,0 | 331,0 |
| Источники финансирования мероприятий Программы: |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционной фонд Минэнерго | 37409,4 | 33930,7 | 33176,2 | 31488,2 | 25043,4 | 161047,9 |
| собственные средства организаций | 12608,9 | 22877,3 | 15597,0 | 13820,6 | 12411,4 | 77315,2 |

Таблица 8.2

Основные производственные показатели, мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств, объемы финансирования мероприятий Программы по организациям ГПО "Белэнерго"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | | | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  | | |  |  | |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 20,4 | | | 20,4 | 20,4 | | 20,4 | 20,4 | 102 |
| Торф верховой | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 10 |
| **Всего** | **22,4** | | | **22,4** | **22,4** | | **22,4** | **22,4** | **112** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  | | |  |  | |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 72,7 | | | 72,7 | 76,7 | | 76,7 | 76,7 | 375,5 |
| в т.ч на собственные теплоисточники | 52,3 | | | 52,3 | 56,3 | | 56,3 | 56,3 | 273,5 |
| Торф верховой | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 |
| **Всего** | **74,7** | | | **74,7** | **78,7** | | **78,7** | **78,7** | **385,5** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **74,7** | | | **74,7** | **78,7** | | **78,7** | **78,7** | **385,5** |
| для теплоисточников | 72,7 | | | 72,7 | 76,7 | | 76,7 | 76,7 | 375,5 |
| для прочих потребителей | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  | | |  |  | |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 325,3 | | | 325,3 | 339,3 | | 339,3 | 339,3 |  |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 713,7 | | | 703,7 | 854,4 | | 1024,5 | 814,5 |  |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 671,2 | | | 657,7 | 631,4 | | 610,4 | 469,4 |  |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 13,5 | | | 26,3 | 21 | | 211 | 31 | 302,8 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | **–** | | | 220 | 261,3 | | **–** | **–** | 481,3 |
| отвод площадей (брутто), га | **–** | | | 176 | 190,1 | | **–** | **–** | 366,1 |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | **–** | | | **–** | **–** | | 70 | 90 | 160 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **281,5** | | | **755,7** | **348,3** | | **5227,4** | **10186** | **16798,9** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **5.Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производств, тыс.рублей (с НДС), всего** | **200,0** | | | **580,0** | **580,0** | | **–** | **–** | **1360,0** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** | |  |  | | |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе по направлениям: | | **481,5** | **1335,7** | | | **928,3** | **5227,4** | **10 186** | **18158,9** |
| развитие сырьевых баз | | 281,5 | 755,7 | | | 348,3 | 5227,4 | 10186 | 16798,9 |
| точечная модернизация производств | | 200,0 | 580,0 | | | 580,0 | **–** | **–** | 1360,0 |
| Источники финансирования мероприятий Программы: | |  |  | | |  |  |  |  |
| инвестиционной фонд Минэнерго | | **–** | **–** | | | **–** | **–** | **–** | **–** |
| собственные средства организаций | | 481,5 | 1335,7 | | | 928,3 | 5227,4 | 10 186 | 18158,9 |

Таблица 8.1.1

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по филиалу ТПУ "Березовское" УП "Брестоблгаз"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **110** |
| Экспорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| внутренний рынок, всего, | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *50* |
| *прочие потребители* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *35* |
| **Сушенка торфяная,** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **100** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *организации цементной промышленности* | *20* | *20* | *20* | *20* | *20* | 100 |
| **Всего** | **42** | **42** | **42** | **42** | **42** | **210** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| Сушенка торфяная | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| **Всего** | **42** | **42** | **42** | **42** | **42** | **210** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **75,6** | **75,6** | **75,6** | **75,6** | **75,6** | **378** |
| для производства брикетов | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 198 |
| для производства сушенки торфяной | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 278,9 | 421,3 | 401,3 | 376,3 | 351,3 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 252,9 | 258,9 | 279,2 | 283,5 | 281,8 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 115,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 207,0 | – | – | – | – | 207,0 |
| отвод площадей (брутто), га | 162,4 | – | – | – | – | 162,4 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 80 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 8 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 72 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 34,3 | 40,3 | 29,3 | 23,3 | 23,7 | 150,9 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | 908,7 | 4544,2 | 2961,6 | 1828,4 | 1239,9 | 11482,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 908,7 | 4544,2 | 2961,6 | 1828,4 | 1239,9 | 11482,8 |
| инвестиционной фонд Минэнерго | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| собственные средства организации | 908,7 | 4544,2 | 2961,6 | 1828,4 | 1239,9 | 11482,8 |

Таблица 8.1.2

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **29** | **29,5** | **29,5** | **29** | **29** | **146** |
| Экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 29 | 29,5 | 29,5 | 29 | 29 | 146 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *18* | *18,5* | *18,5* | *18* | *18* | *91* |
| *прочие потребители* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *55* |
| **Сушенка торфяная,** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **70** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *организации цементной промышленности* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *70* |
| **Всего** | **43** | **43,5** | **43,5** | **43** | **43** | **216** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 29 | 29,5 | 29,5 | 29 | 29 | 146 |
| Сушенка торфяная | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| **Всего** | **43** | **43,5** | **43,5** | **43** | **43** | **216** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **77,4** | **78,3** | **78,3** | **77,4** | **77,4** | **388,8** |
| для производства брикетов | 52,2 | 53,1 | 53,1 | 52,2 | 52,2 | 262,8 |
| для производства сушенки торфяной | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 202,0 | 204,0 | 204,0 | 202,0 | 202,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 305,2 | 210,0 | 245,0 | 320,0 | 285,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 305,2 | 210,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 95,2 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 240,2 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | 70,0 | 150,0 | – | – | 220,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | 70,0 | 115,0 | – | – | 185,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 26 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 11 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 15 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | – | 30,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 140,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **91,0** | **3761,1** | **1025,8** | **1928,6** | **3582,1** | **10388,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена питателя сырья ПЛ-8 № 1 | 161,4 | – | – | – | – | 161,4 |
| Замена валково-дискового грохота | – | – | 73,0 | – | – | 73,0 |
| Замена дробилки ДМТ | – | 157,1 | – | – | – | 157,1 |
| Замена перекрытия склада готовой продукции | 337,5 | – | – | – | – | 337,5 |
| Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | – | – | – | 353,1 | 353,1 | 706,2 |
| Модернизация весовой | – | 34,7 | – | – | – | 34,7 |
| **Всего** | **498,9** | **191,8** | **73,0** | **353,1** | **353,1** | **1469,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | 156,4 | 52,2 | 208,8 | 52,2 | – | 469,6 |
| количество, единиц | 3 | 1 | 4 | 1 | – | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 746,3 | 4005,1 | 1307,6 | 2333,9 | 3935,2 | 12328,1 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 247,4 | 3567,6 | 867,6 | 1886,4 | 3485,2 | 10054,2 |
| собственные средства организации | 498,9 | 437,5 | 440,0 | 447,5 | 450,0 | 2273,9 |

Таблица 8.1.3

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Торфопредприятие Глинка"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **23** | **23,3** | **23,6** | **23,9** | **24,2** | **118** |
| **Грунт торфяной питательный** | **22,8** | **23** | **23,2** | **23,4** | **23,6** | **116** |
| **Всего** | **45,8** | **46,3** | **46,8** | **47,3** | **47,8** | **234** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **23** | **23,3** | **23,6** | **23,9** | **24,2** | **118** |
| **Грунт торфяной питательный** | **22,8** | **23** | **23,2** | **23,4** | **23,6** | **116** |
| **Всего** | **45,8** | **46,3** | **46,8** | **47,3** | **47,8** | **234** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **45,8** | **46,3** | **46,8** | **47,3** | **47,8** | **234** |
| для киповки | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 118 |
| для производства грунтов | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 227,2 | 229,7 | 232,1 | 234,6 | 237,1 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 385,8 | 381,8 | 377,8 | 373,8 | 364,8 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 256,0 | 282,0 | 305,0 | 326,0 | 343,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 29,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | – | – | – | – |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | – | – | – | – |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 50 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 34 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 16 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 26,0 | 21,8 | 129,8 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **512,0** | **437,0** | **393,0** | **360,0** | **332,0** | **2034,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 512,0 | 437,0 | 393,0 | 360,0 | 332,0 | 2034,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | – | – | – | – |
| собственные средства организации | 512,0 | 437,0 | 393,0 | 360,0 | 332,0 | 2034,0 |

Таблица 8.1.4

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "ТБЗ Ляховичский"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сводные данные по организации** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **96** | **97,5** | **97** | **96** | **96** | **482,5** |
| Экспорт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| внутренний рынок, всего, | 86 | 87,5 | 87 | 86 | 86 | 432,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *42* | *43,5* | *43* | *42* | *42* | *212,5* |
| *организации цементной промышленности* | *26* | *26* | *26* | *26* | *26* | *130* |
| *прочие потребители* | *18* | *18* | *18* | *18* | *18* | *90* |
| **Сушенка торфяная,** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **180** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *организации цементной промышленности* | *36* | *36* | *36* | *36* | *36* | *180* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **50** |
| **Всего** | **142** | **143,5** | **143** | **142** | **142** | **712,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 96 | 97,5 | 97 | 96 | 96 | 482,5 |
| Сушенка торфяная | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **Всего** | **142** | **143,5** | **143** | **142** | **142** | **712,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **252** | **254,7** | **253,8** | **252** | **252** | **1264,5** |
| для производства брикетов | 172,8 | 175,5 | 174,6 | 172,8 | 172,8 | 868,5 |
| для производства сушенки торфяной | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 324 |
| для теплоисточников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| для собственной котельной | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 22 |
| **1.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 543,3 | 549,0 | 547,1 | 543,3 | 543,3 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 784,9 | 800,1 | 725,1 | 683,1 | 656,1 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 703,9 | 661,9 | 639,3 | 619,7 | 618,3 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 72,0 | 70,0 | 42,0 | 27,0 | 55,0 | 266,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 110,3 | – | – | – | – | 110,3 |
| отвод площадей (брутто), га | 87,2 | – | – | – | – | 87,2 |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 30,0 | 52,4 | 49,6 | 25,6 | 25,6 | 183,2 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **4526,5** | **2229,7** | **2112,2** | **1055,5** | **1149,4** | **11073,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5. Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производства, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **395,3** | **–** | **–** | **1800,2** | **2195,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | **–** | **–** | **–** | 156,6 | – | 156,6 |
| количество, единиц | – | – | – | 3 | – | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 4526,5 | 2625,0 | 2112,2 | 1212,1 | 2949,6 | 13425,4 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 4048,2 | 2111,1 | 1613,1 | 699,9 | 2431,0 | 10903,3 |
| собственные средства организации | 478,3 | 513,9 | 499,1 | 512,2 | 518,6 | 2522,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Головное предприятие** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 66 | 67,5 | 67 | 66 | 66 | 332,5 |
| Сушенка торфяная | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
| **Всего** | **102** | **103,5** | **103** | **102** | **102** | **512,5** |
| **2.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 66 | 67,5 | 67 | 66 | 66 | 332,5 |
| Сушенка торфяная | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
| **Всего** | **102** | **103,5** | **103** | **102** | **102** | **512,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **188** | **190,7** | **189,8** | **188** | **188** | **944,5** |
| для производства брикетов | 118,8 | 121,5 | 120,6 | 118,8 | 118,8 | 598,5 |
| для производства сушенки торфяной | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 324 |
| для собственной котельной | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 398,3 | 404,0 | 402,1 | 398,3 | 398,3 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 629,8 | 597,8 | 557,8 | 520,8 | 498,8 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 533,8 | 501,8 | 484,2 | 469,6 | 473,2 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 32,0 | 40,0 | 37,0 | 22,0 | 50,0 | 181,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | – | – | – | – |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | – | – | – | – |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 34 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 7 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 27 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | – | 22,4 | 22,4 | 25,6 | 25,6 | 96,0 |
| Объем финансирования площадей, тыс. рублей | **–** | **1024,2** | **1019,5** | **1055,5** | **1149,4** | **4248,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена грохотов (2 ед.) | – | 177,8 | – | – | – | 177,8 |
| Модернизация прессов (2 ед.) | – | 187,8 | – | – | 1800,2 | 1988,0 |
| Модернизация автовесовой | – | 29,7 | – | – | – | 29,7 |
| **Всего** | **–** | **395,3** | **–** | **–** | **1800,2** | **2195,5** |
| **3. Филиал "ТП Колпеница"** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **Всего** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **200** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **Всего** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **200** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **64** | **64** | **64** | **64** | **64** | **320** |
| для производства брикетов | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 270 |
| для теплоисточников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 155,1 | 202,3 | 167,3 | 162,3 | 157,3 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 170,1 | 160,1 | 155,1 | 150,1 | 145,1 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 40,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 85,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 110,3 | – | – | – | – | 110,3 |
| отвод площадей (брутто), га | 87,2 | – | – | – | – | 87,2 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 15 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 7 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 8 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 30,0 | 30,0 | 27,2 | – | – | 87,2 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **4526,5** | **1205,5** | **1092,7** | **–** | **–** | **6824,7** |
| **3.5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

Таблица 8.1.5

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "ТБЗ Браславский"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **36** | **37** | **37** | **36** | **36** | **182** |
| Экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 182 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *34* | *35* | *35* | *34* | *34* | *172* |
| *прочие потребители* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *10* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **50** |
| **Всего** | **46** | **47** | **47** | **46** | **46** | **232** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 182 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **Всего** | **46** | **47** | **47** | **46** | **46** | **232** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **74,8** | **76,6** | **76,6** | **74,8** | **74,8** | **377,6** |
| для производства брикетов | 64,8 | 66,6 | 66,6 | 64,8 | 64,8 | 327,6 |
| для теплоисточников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 217,4 | 222,7 | 222,7 | 217,4 | 217,4 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 215,0 | 247,0 | 433,0 | 383,0 | 333,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 170,8 | 195,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 160,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 90,0 | 260,0 | – | – | – | 350,0 |
| отвод площадей (брутто), га | 52,0 | 211,0 | – | – | – | 263,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 34 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 14 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 20 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 44,2 | 52,0 | 50,0 | 50,0 | 61,0 | 257,2 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **6174,5** | **4484,0** | **4255,9** | **5987,0** | **6236,1** | **27137,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплогенераторов (2 ед.) | – | – | – | – | 378,2 | 378,2 |
| **Всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **378,2** | **378,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | 260,7 | – | – | – | – | 260,7 |
| количество, единиц | 5 | – | **–** | **–** | **–** | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 6435,2 | 4484,0 | 4255,9 | 5987,0 | 6614,3 | 27776,4 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 5775,2 | 3809,6 | 3581,5 | 5312,6 | 5939,9 | 24418,8 |
| собственные средства организации | 660,0 | 674,4 | 674,4 | 674,4 | 674,4 | 3357,6 |

Таблица 8.1.6

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по филиалу ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **48** | **48,5** | **49** | **49,5** | **49,9** | **244,9** |
| **Грунт торфяной питательный** | **11** | **11,1** | **11,2** | **11,3** | **11,4** | **56** |
| **Торф кусковой** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| **Всего** | **59,5** | **60,1** | **60,7** | **61,3** | **61,8** | **303,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **48** | **48,5** | **49** | **49,5** | **49,9** | **244,9** |
| **Грунт торфяной питательный** | **11** | **11,1** | **11,2** | **11,3** | **11,4** | **56** |
| **Торф кусковой** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| **Всего** | **59,5** | **60,1** | **60,7** | **61,3** | **61,8** | **303,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **66,5** | **68,5** | **69,5** | **70,5** | **72,5** | **347,5** |
| для киповки | 55 | 56,9 | 57,8 | 58,7 | 60,6 | 289 |
| для производства грунтов | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 56 |
| торф кусковой | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 307,9 | 317,1 | 321,8 | 326,4 | 335,6 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 1385,0 | 1345,0 | 1274,0 | 1224,0 | 1184,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 1385,0 | 1345,0 | 1274,0 | 1224,0 | 1184,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 40,0 | 71,0 | 50,0 | 40,0 | 25,0 | 226,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | – | – | – | – |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | – | – | – | – |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 101 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 64 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 37 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | – | – | – | – | – | – |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация торфопресса в цехе киповки торфа г.п. Оболь (замена гидравлики, перевод в автоматический режим) | 350,0 | – | – | – | – | 350,0 |
| **Всего** | **350,0** | **–** | **–** | **–** | **–** | **350,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 350,0 | – | – | – | – | 350,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | – | – | – | – |
| собственные средства организации | 350,0 | – | – | – | – | 350,0 |

Таблица 8.1.7

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Житковичский ТБЗ"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **105** | **100** | **98** | **97** | **97** | **497** |
| экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 105 | 100 | 98 | 97 | 97 | 497 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *33* | *34* | *34* | *33* | *33* | *167* |
| *энергетическая отрасль ТЭК* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *85* |
| *организации цементной промышленности* | *52* | *47* | *44* | *44* | *44* | *231* |
| *прочие потребители* | *3* | *2* | *3* | *3* | *3* | *14* |
| **Всего** | **105** | **100** | **98** | **97** | **97** | **497** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 105 | 100 | 98 | 97 | 97 | 497 |
| **Всего** | **105** | **100** | **98** | **97** | **97** | **497** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **216,3** | **206,3** | **202,3** | **200,3** | **200,3** | **1025,5** |
| для производства брикетов | 210 | 200 | 196 | 194 | 194 | 994 |
| для собственной котельной | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 31,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 491,6 | 468,9 | 459,8 | 455,2 | 455,2 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 454,1 | 419,1 | 359,1 | 474,1 | 419,1 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 358,6 | 368,6 | 359,1 | 304,1 | 299,1 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 35,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 30,0 | 235,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | 200,0 | – | – | 200,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | 170,0 | – | – | 170,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 44 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 15 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 29 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 45,0 | 50,5 | – | 50,0 | 50,0 | 195,5 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **3596,5** | **5107,9** | **3574,8** | **2307,0** | **1540,0** | **16126,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена трубы сушилки, капитальный ремонт зданий и другие работы согласно проекту | 3011,4 | 4517,1 | – | – | – | 7528,5 |
| Замена автомобильных весов | – | – | – | – | 63,9 | 63,9 |
| **Всего** | **3011,4** | **4517,1** | **–** | **–** | **63,9** | **7592,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | – | – | 156,6 | 261,0 | – | 417,6 |
| количество, единиц | – | – | 3 | 5 | – | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 6607,9 | 9625,0 | 3731,4 | 2568,0 | 1603,9 | 24136,2 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 3596,5 | 5107,9 | 3231,4 | 2030,0 | 1010,0 | 14975,8 |
| собственные средства организации | 3011,4 | 4517,1 | 500,0 | 538,0 | 593,9 | 9160,4 |

Таблица 8.1.8

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "ТБЗ Дитва"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **51** | **52** | **52** | **50,5** | **50,5** | **256** |
| экспорт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| внутренний рынок, всего, | 41 | 42 | 42 | 40,5 | 40,5 | 206 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *36* | *36* | *36* | *35* | *35* | *178* |
| *прочие потребители* | *9* | *9* | *9* | *9* | *9* | *45* |
| **Сушенка торфяная,** | **50** | **55** | **55** | **55** | **55** | **270** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *организации цементной промышленности* | *50* | *55* | *55* | *55* | *55* | *270* |
| **Всего** | **101** | **107** | **107** | **105,5** | **105,5** | **526** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 51 | 52 | 52 | 50,5 | 50,5 | 256 |
| Сушенка торфяная | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 270 |
| **Всего** | **101** | **107** | **107** | **105,5** | **105,5** | **526** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **187** | **197,8** | **197,8** | **195,1** | **195,1** | **972,8** |
| для производства брикетов | 91,8 | 93,6 | 93,6 | 90,9 | 90,9 | 460,8 |
| для производства сушенки торфяной | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 486 |
| для собственной котельной | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 437,0 | 462,0 | 462,0 | 456,0 | 456,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 548,0 | 518,0 | 493,0 | 473,0 | 568,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 503,0 | 518,0 | 493,0 | 473,0 | 468,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 55,0 | 45,0 | 175,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | – | - | 180,0 | 180,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | – | - | 150,0 | 150,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 94 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 12 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 82 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 32,2 | 32,2 | 30,9 | - | - | 95,3 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **185,0** | **255,0** | **260,0** | **243,3** | **95,0** | **1038,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена кривошипно-шатунного механизма прессов и установка частотных преобразователей | – | – | – | 344,7 | – | 344,7 |
| Установка системы обеспыливания от зева прессов c использованием новых технологий (фильтры) | – | – | 546,4 |  | – | 546,4 |
| Автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ на котельной брикетного цеха | 403,6 | – | – | – | – | 403,6 |
| Реконструкция системы шламовой канализации | – | – | 23,6 | – | – | 23,6 |
| **Всего** | **403,6** | **–** | **570,0** | **344,7** | **–** | **1318,3** |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | – | – | – | – | 208,8 | 208,8 |
| количество, единиц | – | – | – | – | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 588,6 | 255,0 | 830,0 | 588,0 | 303,8 | 2565,4 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | 209,4 | – | 208,8 | 418,2 |
| собственные средства организации | 588,6 | 255,0 | 620,6 | 588,0 | 95,0 | 2147,2 |

Таблица 8.1.9

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Торфобрикетный завод Лидский"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **47** | **48** | **47** | **46** | **46** | **234** |
| экспорт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| внутренний рынок, всего, | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 184 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *30* | *31* | *30* | *29* | *29* | *149* |
| *прочие потребители* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *35* |
| **Сушенка торфяная,** | **50** | **55** | **55** | **55** | **55** | **270** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *организации цементной промышленности* | *50* | *55* | *55* | *55* | *55* | *270* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **22,5** | **22,5** | **22,5** | **22,5** | **22,5** | **112,5** |
| **Всего** | **119,5** | **125,5** | **124,5** | **123,5** | **123,5** | **616,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 234 |
| Сушенка торфяная | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 270 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 112,5 |
| **Всего** | **119,5** | **125,5** | **124,5** | **123,5** | **123,5** | **616,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **201,7** | **212,5** | **210,7** | **208,9** | **208,9** | **1042,7** |
| для производства брикетов | 84,6 | 86,4 | 84,6 | 82,8 | 82,8 | 421,2 |
| для производства сушенки торфяной | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 486 |
| для теплоисточников | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 112,5 |
| для собственной котельной | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 23 |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 658,8 | 695,1 | 689,1 | 683,0 | 683,0 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 626,9 | 573,7 | 713,7 | 803,7 | 773,7 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 440,1 | 466,4 | 506,4 | 576,4 | 616,4 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 53,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 173,2 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе | – | 240,0 | 130,0 | – | 120,0 | 490,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | 170,0 | 120,0 | – | 100,0 | 390,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 38 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 10 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 28 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 79,5 | 70,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 369,5 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **261,0** | **1363,0** | **1463,0** | **765,0** | **682,1** | **4534,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенной сушилки "Цемаг" | 300,0 | 800,0 | – | – | – | 1100,0 |
| Реконструкция системы обеспыливания сушилок | – | 600,0 | – | – | 600,0 | 1200,0 |
| Модернизация оборудования котельной (котлоагрегаты № 1, № 2), реконструкция склада топлива, системы подачи топлива, системы удаления золы | – | – | – | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| **Всего** | **300,0** | **1400,0** | **–** | **500,0** | **1600,0** | **3800,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | – | – | – | 156,6 | 208,8 | 365,4 |
| количество, единиц | – | – | – | 3 | 4 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 561,0 | 2763,0 | 1463,0 | 1421,6 | 2490,9 | 8699,5 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | 1922,8 | 599,8 | 538,7 | 1585,2 | 4646,5 |
| собственные средства организации | 561,0 | 840,2 | 863,2 | 882,9 | 905,7 | 4053,0 |

Таблица 8.1.10

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по филиалу "ТБЗ "Сергеевичское" УП "МИНГАЗ"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **78** | **78** | **79** | **79** | **79** | **393** |
| Экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 393 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *50* |
| *организации цементной промышленности* | *66* | *66* | *67* | *67* | *67* | *333* |
| *прочие потребители* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *10* |
| **Всего** | **78** | **78** | **79** | **79** | **79** | **393** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 393 |
| **Всего** | **78** | **78** | **79** | **79** | **79** | **393** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **151,5** | **151,5** | **153,3** | **153,3** | **153,3** | **762,9** |
| для производства брикетов | 140,4 | 140,4 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 707,4 |
| для собственной котельной | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 55,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 402,9 | 402,9 | 407,7 | 407,7 | 407,7 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 457,7 | 427,7 | 577,7 | 507,7 | 447,7 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 350,0 | 340,3 | 377,7 | 375,9 | 370,3 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 280,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | 240,0 | – | – | 240,0 | 480,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | 200,0 | – | – | 200,0 | 400,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 96 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 9 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 87 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 20,3 | 87,4 | 68,2 | 54,4 | 77,4 | 307,7 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **873,0** | **2410,4** | **2960,0** | **1963,0** | **2923,0** | **11129,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Установка линии по производству грунта на основе торфа филиала "ТБЗ "Сергеевичское" (в том числе проектирование) | 400,0 | – | – | – | – | 400,0 |
| Реконструкция брикетного цеха СПТП УП "МИНГАЗ" (6-я очередь) | 600,0 | – | – | – | – | 600,0 |
| Строительство мини-эстакады для разгрузки отсева на торфяном месторождении "Гала-Ковалевское" | 350,0 | – | – | – | – | 350,0 |
| Модернизация насосной станции № 1 на торфяном месторождении "Гала-Ковалевское" в системе каналов В8-В32 | 397,0 | – | – | – | – | 397,0 |
| Модернизация системы обеспыливания штемпелей и зева прессов брикетного цеха филиала "ТБЗ "Сергеевичское" с применением современных ресурсосберегающих технологий | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 |
| Модернизация отделения по наплавке матричного инструмента РМУ (в том числе проектирование) | – | 300,0 | – | – | – | 300,0 |
| Строительство экипировочного пункта для тепловозов (в том числе проектирование) | – | 309,6 | – | – | – | 309,6 |
| Строительство мини-эстакады для отбора проб торфа, поступающих на переработку в брикетный цех (в том числе проектирование) | – | 150,0 | – | – | – | 150,0 |
| Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции | – | – | 53,4 | – | – | 53,4 |
| Замена опор и воздушной линии протяженностью 3 км от РП №14 до КТП и замена кабельной линии от КТП до Водозабора | – | – | 391,6 | – | – | 391,6 |
| Техническая модернизация системы очистки дымовых газов котлов (проектирование) | – | – | 50,0 | – | – | 50,0 |
| Техническая модернизация системы очистки дымовых газов котла № 4 | – | – | – | 800,0 | – | 800,0 |
| Техническая модернизация системы очистки дымовых газов котла № 3 | – | – | – | 800,0 | – | 800,0 |
| Техническая модернизация системы очистки дымовых газов котла № 2 | – | – | – | – | 800,0 | 800,0 |
| Техническая модернизация системы обеспыливания сушилок № 1 и № 2 (проектирование) | – | – | – | – | 50,0 | 50,0 |
| **Всего** | **2047,0** | **759,6** | **495,0** | **1600,0** | **850,0** | **5751,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе по направлениям: | 2920,0 | 3170,0 | 3455,0 | 3563,0 | 3773,0 | 16881,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | – | – | – | – |
| собственные средства организации | 2920,0 | 3170,0 | 3455,0 | 3563,0 | 3773,0 | 16881,0 |

Таблица 8.1.11

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по филиалу ТП "Березинское" УП "МИНСКОБЛГАЗ"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **10** | **–** | **–** | **–** | **–** | **10** |
| Экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 10 | – | – | – | – | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *9* | *–* | *–* | *–* | *–* | *9* |
| *прочие потребители* | *1* | *–* | *–* | *–* | *–* | *1* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **150** |
| **Всего** | **40** | **30** | **30** | **30** | **30** | **160** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| **Всего** | **40** | **30** | **30** | **30** | **30** | **160** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **150** |
| для производства брикетов | – | – | – | – | – | – |
| для теплоисточников | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 76,65 | 158,65 | 131,65 | 124,65 | 104,55 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 76,65 | 83,65 | 81,65 | 124,65 | 104,55 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 18,0 | 27,0 | 7,0 | 20,1 | 4,55 | 76,65 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 161,0 | – | – | – | – | 161,0 |
| отвод площадей (брутто), га | 100,0 | – | – | – | – | 100,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 137 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 13 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 124 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  |  | 100,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **360,0** | **3711,0** | **720,0** | **–** | **–** | **4791,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в финансировании мероприятий Программы, всего, в том числе: | 360,0 | 3711,0 | 720,0 | – | – | 4791,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | – | – | – | – |
| собственные средства организации | 360,0 | 3711,0 | 720,0 | – | – | 4791,0 |

Таблица 8.1.12

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "ТБЗ Неман"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **41** | **41** | **40,5** | **40** | **40** | **202,5** |
| Экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 41 | 41 | 40,5 | 40 | 40 | 202,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *17* | *16* | *16,5* | *16* | *16* | *81,5* |
| *организации цементной промышленности* | *22* | *22* | *22* | *22* | *22* | *110* |
| *прочие потребители* | *2* | *3* | *2* | *2* | *2* | *11* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **7,4** | **7,4** | **7,4** | **7,4** | **7,4** | **37** |
| **Всего** | **48,4** | **48,4** | **47,9** | **47,4** | **47,4** | **239,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 41 | 41 | 40,5 | 40 | 40 | 202,5 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 37 |
| **Всего** | **48,4** | **48,4** | **47,9** | **47,4** | **47,4** | **239,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **83,1** | **83,1** | **82,2** | **81,3** | **81,3** | **411** |
| для производства брикетов | 73,8 | 73,8 | 72,9 | 72,0 | 72,0 | 364,5 |
| для теплоисточников | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 37 |
| для собственной котельной | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 221,0 | 221,0 | 218,6 | 216,2 | 216,2 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 275,0 | 380,0 | 335,0 | 310,0 | 280,0 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 275,0 | 260,0 | 220,0 | 250,0 | 250,0 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 15,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 120,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | 120,0 | – | – | – | 120,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | 120,0 | – | – | – | 120,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 45 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 12 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 33 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | – | – | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **–** | **156,0** | **1277,1** | **540,2** | **110,0** | **2083,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | – | – | – | – | 208,8 | 208,8 |
| количество, единиц | – | – | – | – | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объем и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | – | 156,0 | 1277,1 | 540,2 | 318,8 | 2292,1 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | – | 1059,1 | 321,2 | 208,8 | 1589,1 |
| собственные средства организации | – | 156,0 | 218,0 | 219,0 | 110,0 | 703,0 |

Таблица 8.1.13

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Старобинский ТБЗ"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сводные данные по организации** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **131** | **138** | **136** | **132,5** | **132,5** | **670** |
| Экспорт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| внутренний рынок, всего, | 126 | 133 | 131 | 127,5 | 127,5 | 645 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *38* | *38* | *34* | *31,5* | *31,5* | *173* |
| *организации цементной промышленности* | *82* | *88* | *90* | *89* | *89* | *438* |
| *прочие потребители* | *6* | *7* | *7* | *7* | *7* | *34* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **21,4** | **101,5** | **101,6** | **101,5** | **101,6** | **427,6** |
| **Всего** | **152,4** | **239,5** | **237,6** | **234** | **234,1** | **1097,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 131 | 138 | 136 | 132,5 | 132,5 | 670 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 21,4 | 101,5 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 427,6 |
| **Всего** | **152,4** | **239,5** | **237,6** | **234** | **234,1** | **1097,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **271,6** | **364,3** | **360,8** | **354,4** | **354,5** | **1705,6** |
| для производства брикетов | 235,8 | 248,4 | 244,8 | 238,5 | 238,5 | 1206 |
| для теплоисточников | 21,4 | 101,5 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 427,6 |
| для собственной котельной | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 627,1 | 872,8 | 864,8 | 850,3 | 850,5 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 527,0 | 598,0 | 697,2 | 1019,2 | 921,1 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 378,3 | 558,0 | 537,2 | 639,2 | 741,1 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 25,0 | 60,8 | 38,0 | 98,1 | 10,0 | 231,9 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 127,5 | 200,0 | 443,0 | – | 200,0 | 970,5 |
| отвод площадей (брутто), га | 96,0 | 160,0 | 360,0 | – | 185,0 | 801,0 |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 204,7 | 40,0 | 140,0 | 200,0 | 30,0 | 612,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **6478,6** | **2320,0** | **5230,0** | **6940,7** | **1157,7** | **22127,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5. Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производства, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **1697,0** | **450,0** | **450,0** | **2597,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 6478,6 | 2320,0 | 6927,0 | 7390,7 | 1607,7 | 24724,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 4918,6 | – | 4586,0 | 5220,7 | – | 14725,3 |
| собственные средства организации | 1560,0 | 2320,0 | 2341,0 | 2170,0 | 1607,7 | 9998,7 |
| **2. Головное предприятие** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 106 | 113 | 111 | 107,5 | 107,5 | 545 |
| **Всего** | **106** | **113** | **111** | **107,5** | **107,5** | **545** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 106 | 113 | 111 | 107,5 | 107,5 | 545 |
| **Всего** | **106** | **113** | **111** | **107,5** | **107,5** | **545** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **205,2** | **217,8** | **214,2** | **207,9** | **207,9** | **1053** |
| для производства брикетов | 190,8 | 203,4 | 199,8 | 193,5 | 193,5 | 981 |
| для собственной котельной | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 466,4 | 495,0 | 486,8 | 472,5 | 472,5 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 186,8 | 282,8 | 222,0 | 444,0 | 355,9 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 186,8 | 282,8 | 222,0 | 284,0 | 355,9 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | – | 60,8 | 38,0 | 88,1 | – | 186,9 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 127,5 | – | 323,0 | – | 200,0 | 650,5 |
| отвод площадей (брутто), га | 96,0 | – | 260,0 | – | 185,0 | 541,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 17 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 3 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 14 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 96,0 | – | 100,0 | 160,0 | – | 356,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **3143,0** | **100,0** | **3193,0** | **4198,0** | **141,0** | **10775,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих систем обеспыливания сушилок | – | – | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1350,0 |
| Модернизация брикетных прессов с восстановительным ремонтов узлов и деталей | – | – | 1247,0 | – | – | 1247,0 |
| **Всего** | **–** | **–** | **1697,0** | **450,0** | **450,0** | **2597,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Филиал "Несвижский"** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 6 | 26,1 | 26,2 | 26,1 | 26,2 | 110,6 |
| **Всего** | **31** | **51,1** | **51,2** | **51,1** | **51,2** | **235,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 6 | 26,1 | 26,2 | 26,1 | 26,2 | 110,6 |
| **Всего** | **31** | **51,1** | **51,2** | **51,1** | **51,2** | **235,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **51** | **71,1** | **71,2** | **71,1** | **71,2** | **335,6** |
| для производства брикетов | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| для теплоисточников | 6 | 26,1 | 26,2 | 26,1 | 26,2 | 110,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 116,8 | 162,8 | 163,0 | 162,8 | 163,0 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 263,6 | 253,6 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 100,1 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | – | – | – | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | – | 120,0 | – | – | 120,0 |
| отвод площадей (брутто), га | – | – | 100,0 | – | – | 100,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 27 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 5 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 22 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 63,5 | – | – | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **1098,6** | **–** | **130,0** | **1268,7** | **150,7** | **2648,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Филиал "Слуцкий"** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 15,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 317 |
| **Всего** | **15,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **317** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 15,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 317 |
| **Всего** | **15,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **317** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **15,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **75,4** | **317** |
| для теплоисточников | 15,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 317 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 43,9 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 176,6 | 151,6 | 311,6 | 311,6 | 311,6 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 91,4 | 111,6 | 151,6 | 191,6 | 221,6 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 25,0 | – | – | – | – | 25,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | – | 200,0\* | – | – | – | 200,0\* |
| отвод площадей (брутто), га | – | 160,0\* | – | – | – | 160,0\* |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 27 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 7 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 20 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 45,2 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 175,2 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **2237,0** | **2220,0** | **1907,0** | **1474,0** | **866,0** | **8704,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При условии строительства теплоисточника на торфяном топливе в г. Солигорск Минской области

Таблица 8.1.14

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Туршовка"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **14** | **14,5** | **25** | **29** | **29,9** | **112,4** |
| **Грунт торфяной питательный** | **0,4** | **0,4** | **1** | **1** | **1** | **3,8** |
| **Торф кусковой** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **5** |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **–** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **14** |
| **Всего** | **15,4** | **19,4** | **30,5** | **34,5** | **35,4** | **135,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Торф верховой кипованный** | **14** | **14,5** | **25** | **29** | **29,9** | **112,4** |
| **Грунт торфяной питательный** | **0,4** | **0,4** | **1** | **1** | **1** | **3,8** |
| **Торф кусковой** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **5** |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **–** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **14** |
| **Всего** | **15,4** | **19,4** | **30,5** | **34,5** | **35,4** | **135,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **18,9** | **19,4** | **30,5** | **34,5** | **35,4** | **138,7** |
| для киповки | 14 | 14,5 | 25 | 29 | 29,9 | 112,4 |
| для производства грунтов | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 3,8 |
| торф кусковой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| для теплоисточников | – | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 |
| для собственной котельной | 3,5 | – | – | – | – | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 165,1 | 169,5 | 266,4 | 301,4 | 309,2 | Х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 261,0 | 472,0 | 455,0 | 430,0 | 400,0 | Х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 261,0 | 298,0 | 344,0 | 381,0 | 375,5 | Х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 26,0 | 17,0 | 25,0 | 30,0 | 22,3 | 120,3 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 249,8 | – | – | – | – | 249,8 |
| отвод площадей (брутто), га | 237,0 | – | – | – | – | 237,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 162 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 36 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 126 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 63,0 | 63,0 | 62,0 | 24,5 | 24,5 | 237,0 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **6501,0** | **3620,0** | **3017,0** | **2515,0** | **2515,0** | **18168,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Строительство цеха по кипованию торфа с установкой пресса объемом 6 куб. м с устройством линии сепарации и устройством транспортной галереи для подачи и транспортировки торфа** | **9413,0** | **3294,0** | **–** | **–** | **–** | **12707,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | – | 261,0 | 261,0 | – | – | 522,0 |
| количество, единиц | – | 5 | 5 | – | – | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 15914,0 | 7175,0 | 3278,0 | 2515,0 | 2515,0 | 31397,0 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 15914,0 | 7175,0 | 2858,0 | 2080,0 | 2065,0 | 30092,0 |
| собственные средства организации | – | – | 420,0 | 435,0 | 450,0 | 1305,0 |

Таблица 8.1.15

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "ТБЗ Усяж"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **465** |
| экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 465 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *13* | *11* | *11* | *11* | *11* | *57* |
| *энергетическая отрасль ТЭК* | *23* | *25* | *25* | *25* | *25* | *123* |
| *организации цементной промышленности* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* | *250* |
| *прочие потребители* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *35* |
| **Торф фрезерный на теплоисточники** | **15,5** | **15,5** | **15,5** | **15,5** | **15,5** | **77,5** |
| **Грунт торфяной питательный** | **17** | **17,2** | **17,3** | **17,5** | **17,7** | **86,7** |
| **Всего** | **125,5** | **125,7** | **125,8** | **126** | **126,2** | **629,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 465 |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 77,5 |
| Грунт торфяной питательный | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 86,7 |
| **Всего** | **125,5** | **125,7** | **125,8** | **126** | **126,2** | **629,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **203,6** | **203,8** | **203,9** | **204,1** | **204,3** | **1019,7** |
| для производства брикетов | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 150,4 | 752 |
| для теплоисточников | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 77,5 |
| для производства грунтов | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 86,7 |
| для собственной котельной | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 103,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 504,3 | 504,8 | 505,0 | 505,5 | 506,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 563,1 | 706,7 | 656,7 | 751,7 | 706,7 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 452,7 | 451,4 | 483,1 | 488,1 | 502,7 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 45,0 | 25,0 | 215,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 377,3 | – | 180,0 | – | – | 557,3 |
| отвод площадей (брутто), га | 294,0 | – | 150,0 | – | – | 444,0 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 55 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 4 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 51 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | – | 48,7 | 81,7 | 90,0 | 60,0 | 280,4 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **–** | **9650,7** | **8863,2** | **10653,0** | **6603,0** | **35769,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Объемы финансирования мероприятий по точечной модернизации производства, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация пневмопароводяной сушильной установки "Пеко" | – | 142,0 | 460,0 | 483,0 | – | 1085,0 |
| Реконструкция линии по производству грунтов растительных на основе торфа | – | – | 78,0 | 415,0 | – | 493,0 |
| Модернизация системы аспирации парового котла ДКВР-10/13, станционный №3, работающего на фрезерном торфе и других МВТ | – | – | – | 105,0 | 730,0 | 835,0 |
| Автоматизация процесса отопления комплекса зданий промзоны ОАО "ТБЗ Усяж" с учетом температуры наружного воздуха | – | – | – | – | 110,0 | 110,0 |
| Проведение замеров, выполнение пересчета теплового баланса и осуществление корректировки технологических элементов пневмопароводяной сушильной установки "Пеко" с учетом внедренной АСУТП процесса сушки фрезерного торфа | – | – | 145,0 | 387,0 | – | 532,0 |
| **Всего** | **–** | **142,0** | **683,0** | **1390,0** | **840,0** | **3055,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | – | 9792,7 | 9546,2 | 12043,0 | 7443,0 | 38824,9 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | – | 8973,7 | 8718,2 | 11202,0 | 6589,0 | 35482,9 |
| собственные средства организации | – | 819,0 | 828,0 | 841,0 | 854,0 | 3342,0 |

Таблица 8.1.16

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по ОАО "Торфопредприятие Днепровское"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| **Брикеты, всего, из них:** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **350** |
| экспорт | – | – | – | – | – | – |
| внутренний рынок, всего, | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *топливоснабжающие организации* | *24* | *25* | *25* | *24* | *24* | *122* |
| *организации цементной промышленности* | *43* | *42* | *42* | *43* | *43* | *213* |
| *прочие потребители* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *15* |
| **Всего** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **350** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Брикеты | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| **Всего** | **70** | **70** | **70** | **70** | **70** | **350** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** | **129,3** | **129,3** | **129,3** | **129,3** | **129,3** | **646,5** |
| для производства брикетов | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 630 |
| для собственной котельной | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | х |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 342,1 | 438,9 | 426,9 | 386,9 | 497,9 | х |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 342,1 | 346,6 | 333,1 | 386,9 | 429,9 | х |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 41,0 | 52,0 | 40,0 | 24,0 | 30,0 | 187,0 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | 227,3 | 58,0 | – | 200,0 | – | 485,3 |
| отвод площадей (брутто), га | 137,8 | 40,0 | – | 135,0 | – | 312,8 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 20 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 12 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 8 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | 45,5 | 38,5 | 93,8 | 67,0 | 68,0 | 312,8 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **2854,0** | **1369,8** | **6212,8** | **2522,8** | **2061,0** | **15020,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Замена и восстановление кабельных линий на производстве | – | – | 176,5 | – | – | 176,5 |
| Установка системы пожаротушения | – | – | – | 337,1 | – | 337,1 |
| Капитальный ремонт шламовой канализации | – | – | – | – | 204,7 | 204,7 |
| Замена автомобильных весов | – | – | 63,9 | – | – | 63,9 |
| **Всего** | **–** | **–** | **240,4** | **337,1** | **204,7** | **782,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Приобретение торфовозных вагонов** |  |  |  |  |  |  |
| объем финансирования, тыс. рублей | 208,5 | 313,2 | – | – | – | 521,7 |
| количество, единиц | 4 | 6 | – | – | – | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | 3062,5 | 1683,0 | 6453,2 | 2859,9 | 2265,7 | 16324,3 |
| инвестиционный фонд Минэнерго | 2862,5 | 1201,0 | 5790,1 | 2098,7 | 1458,5 | 13410,8 |
| собственные средства организации | 200,0 | 482,0 | 663,1 | 761,2 | 807,2 | 2913,5 |

Таблица 8.2.1

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по РУП "Витебскэнерго"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 102 |
| Торф верховой | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10 |
| **Всего** | **22,4** | **22,4** | **22,4** | **22,4** | **22,4** | **112** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 57,7 | 57,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 300,5 |
| в т.ч на собственные теплоисточники | 37,3 | 37,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 198,5 |
| на котельные ЖКХ | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 102,0 |
| Торф верховой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| **Всего** | **59,7** | **59,7** | **63,7** | **63,7** | **63,7** | **310,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| для теплоисточников | 57,7 | 57,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 300,5 |
| для прочих потребителей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| **Всего** | **59,7** | **59,7** | **63,7** | **63,7** | **63,7** | **310,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 245,3 | 245,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |  |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | 713,7 | 703,7 | 854,4 | 1024,5 | 814,5 |  |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 547,8 | 537,8 | 512,5 | 492,5 | 352,5 |  |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 10 | 25,3 | 20 | 210 | 30 | 295,3 |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | **–** | 220 | 261,3 | **–** | **–** | 481,3 |
| отвод площадей (брутто), га | **–** | 176 | 190,1 | **–** | **–** | 366,1 |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 47 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 9 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | 38 | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | **–** | **–** | **–** | 70 | 90 | 160 |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **281,5** | **318,7** | **348,3** | **5227,4** | **10186,0** | **16361,9** |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение цехов (закупка автотракторной техники и технологического оборудования) | 200,0 | 580,0 | 580,0 | **–** | **–** | 1360,0 |
| **Всего** | **200,0** | **580,0** | **580,0** | **–** | **–** | **1360,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | **481,5** | **898,7** | **928,3** | **5227,4** | **10 186,0** | **17721,9** |
| инвестиционный фонд Минэнерго | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| собственные средства организации | 481,5 | 898,7 | 928,3 | 5227,4 | 10186,0 | 17721,9 |

Таблица 8.2.2

Основные производственные показатели и мероприятия Программы по РУП "Могилевэнерго"

| **Наименование мероприятия** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого за период 2021-2025 годы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Объемы реализации продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Объемы производства продукции, тыс. тонн** |  |  |  |  |  |  |
| Торф фрезерный на теплоисточники | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| в т.ч на собственные теплоисточники | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| **Всего** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необходимый объем добычи торфа, тыс. тонн, всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| для теплоисточников | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятия по развитию сырьевых баз** |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная потребность в площадях (брутто), га | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Отведенные площади с учетом строительства и выбытия, га | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |
| Наличие площадей для добычи торфа (брутто), га | 123,4 | 119,9 | 118,9 | 117,9 | 116,9 |  |
| Прогнозное выбытие площадей, га | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Отвод площадей (земельный), га, в том числе: | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| отвод площадей (брутто), га | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Обеспеченность ресурсами торфа, лет: | 17 | | | | | |
| отведенные запасы торфа | 17 | | | | | |
| неотведенные запасы торфа | **–** | | | | | |
| Строительство площадей для добычи торфа (брутто), га | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Объем финансирования строительства площадей, тыс. рублей | **–** | **437,0** | **–** | **–** | **–** | **437,0** |
| **5. Мероприятия по точечной модернизации производства и объемы их финансирования, тыс. рублей (с НДС)** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей (с НДС)** |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы, всего, в том числе: | **–** | **437,0** | **–** | **–** | **–** | **437,0** |
| инвестиционный фонд Минэнерго | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| собственные средства организации | **–** | 437,0 | **–** | **–** | **–** | 437,0 |

**ГЛАВА 9**

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**

**9.1. Миссия, стратегия, видение**

Миссией организаций Минэнерго в области качества является создание условий для выпуска конкурентоспособной торфяной продукции, качество которой соответствует требованиям потребителя, безопасности для жизни, здоровья граждан и охраны окружающей среды.

Стратегической задачей в области качества является обеспечение выпуска торфяной продукции в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА).

По результатам выполнения Программы предполагается:

выпуск конкурентоспособной торфяной продукции, качество которой соответствует ТНПА;

повышение экспортного потенциала организаций Минэнерго и расширение на этой основе производства;

производство торфяной продукции, обеспечивающей ресурсо- и энергосбережение.

Мероприятия по повышению качества продукции разработаны с учетом Программы "Качество 2021-2025", утвержденной Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь от 8 декабря 2020 года.

**9.2. Техническое нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия и аккредитация**

**9.2.1. Техническое регулирование**

Во всех организациях Минэнерго работают испытательные лаборатории. Испытательные лаборатории контролируют качество выпускаемой продукции согласно ТНПА. Организации Минэнерго осуществляют выпуск торфяной продукции в соответствии государственными стандартами Республики Беларусь и техническими условиями.

Разработку ТНПА для организаций Минэнерго осуществляет государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз", входящее в состав ГПО "Белтопгаз".

Организации Минэнерго обеспечивают внутренний рынок Республики Беларусь торфяным топливом в полном объеме. Импорт торфяного топлива в Республику Беларусь не осуществляется и не прогнозируется в период 2021 – 2025 годы.

**9.2.2. Стандартизация**

Мероприятия в области стандартизации направлены на:

обеспечение потребителей торфяной продукцией в соответствии с государственными стандартами Республики Беларусь и техническими условиями;

своевременное внесение изменений в ТНПА с учетом требований законодательства в области охраны окружающей среды, санитарных правил и норм;

гармонизацию ТНПА с положениями международных и европейских норм и требований;

своевременное информирование организаций Минэнерго об изменениях ТНПА в области производства торфяной продукции.

Государственным предприятием "НИИ Белгипротопгаз" проводится планирование и разработка государственных стандартов Республики Беларусь на основе передовых международных и региональных стандартов на основе оценки научно-технического уровня действующего в отрасли фонда стандартов.

Отмена устаревших стандартов в период 2021 – 2025 годы не предусматривается в связи с отсутствием такой необходимости.

Перечень мероприятий в области стандартизации на 2021-2025 годы представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Мероприятия организаций Минэнерго

в области стандартизации

| Наименование мероприятия | Сроки, год | Исполнитель | Объем работ, руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внесение изменений в СТБ 1919-2008 "Брикеты топливные на основе торфа. Технические условия" | 2021 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 2. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 2042-2010 "Торф. Методы определения влаги и зольности" | 2022 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 3. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 2504-2017 "Брикеты топливные на основе торфа. Метод определения механической прочности" | 2022 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 4. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 917-2006 "Торф фрезерный для производства топливных брикетов. Технические условия" | 2023 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 5. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 230-2013 "Торф. Термины и определения" | 2023 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопга" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 6. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 832-2001 "Торф для приготовления компостов. Технические условия" | 2024 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 7. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 2202-2011 "Торф топливный кусковой. Технические условия" | 2024 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 8. Проверка и пересмотр государственного стандарта  СТБ 2062-2010 "Торф топливный фрезерный. Технические условия" | 2024 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 9. Проверка и пересмотр государственного стандарта  СТБ 2229-2011 "Торф фрезерный верховой. Технические условия" | 2024 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 10. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 1687-2006 "Торф. Правила приемки и методы отбора проб" | 2025 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 11. Проверка и пересмотр государственного стандарта СТБ 2309-2013 "Торф. Методы определения мелочи и засоренности торфа и продукции на его основе" | 2025 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 18 000 | Организация Минэнерго |
| 12. Разработка перечня действующих стандартов и технических условий по торфяной промышленности, методик, методов, лабораторного оборудования для проведения анализов качества сырья и готовой продукции | 2021 | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 10 000 | Организация Минэнерго |
| 13. Актуализация перечня действующих стандартов и технических условий по торфяной промышленности, методик, методов, лабораторного оборудования для проведения анализов качества сырья и готовой продукции | ежегодно с 2022 года | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 28 000 | Организация Минэнерго |

**9.2.3. Метрология и испытания**

В организациях Минэнерго работает 21 испытательная лаборатория. Оценка технической компетентности испытательных лабораторий осуществляется государственным предприятием   
"НИИ Белгипротопгаз" с целью подтверждения технических возможностей в проведении лабораторных испытаний.

Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" осуществляет ежегодный контроль качества продукции, выпускаемой организациями Минэнерго, а также поверку нестандартизированного оборудования.

Мероприятия в области метрологии позволяют обеспечить эффективный контроль за качеством выпускаемой торфяной продукции, оценить техническую компетентность испытательных лабораторий организаций Минэнерго.

Таким образом, в организациях Минэнерго внедрена практика метрологического аудита в целях обеспечения единства измерений при производстве продукции.

Перечень мероприятий в области метрологии и испытаний на  
2021 – 2025 годы представлен в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Мероприятия организаций Минэнерго

в области метрологии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки, год | Исполнитель | Объем работ, руб. | Заказчик |
| 1. Оценка технической компетентности испытательных лабораторий организаций Минэнерго | ежегодно | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 40 000 | Организации Минэнерго |
| 2. Выборочная оценка качества выпускаемой продукции на основе торфа организаций Минэнерго | ежегодно | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 40 000 | Организации Минэнерго |
| 3. Аттестация нестандартизированных средств испытаний и измерений организаций Минэнерго | один раз в три года | Государственное предприятие "НИИ Белгипротопгаз" | 15 000 | Организации Минэнерго |

**9.2.4. Компетентность в области качества и эффективного менеджмента**

В целях повышения качества подготовки (переподготовки) кадров в области стандартизации и обеспечения испытательных лабораторий организаций Минэнерго квалифицированным персоналом в 2021 – 2025 годах планируется реализация ряда мероприятий, в том числе:

направление персонала испытательных лабораторий на стажировку при приеме на работу. Стажировка может осуществляться как в самой лаборатории, так и в иных организациях (специализированные учебные центры, иные лаборатории);

ежегодное проведение инструктажей в области охраны труда;

проведение (не реже одного раза в три года) периодической аттестации работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

Для повышения уровня знаний, обмена опытом и координации работы в области качества предусматривается ежегодное проведение обучающих семинаров на базе государственного предприятия "НИИ Белгипротопгаз".

**9.3. Мотивация, стимулирование и пропаганда идей качества и делового совершенства**

Рекомендации по принятию решения по применению техник качества и эффективного менеджмента в организациях, их внедрению и оценке эффективности; установлению и оценке целевых индикаторов и показателей качества продукции; внедрению эффективных систем мотивации и повышения эффективности работы персонала; внедрению оценки рисков в области качества для результативного и эффективного достижения бизнес-целей в системах менеджмента организаций будут учтены (при необходимости) в работе организаций Минэнерго после их разработки Госстандартом и НАН Беларуси.

Общий объем финансирования Мероприятий по повышению качества производимой продукции на основе торфа в 2021– 2025 годах планируется в размере 331 тыс. рублей.

Следует отметить, что мероприятия по развитию сырьевых баз и точечной модернизации производств организаций торфяной промышленности, представленные в настоящей Программе, также направлены на повышение качества выпускаемой продукции.

**ГЛАВА 10  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы на период 2021 – 2025 годы составляет 256 522,0 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по развитию сырьевых баз – 209 702,7 тыс. рублей;

мероприятия по точечной модернизации производств – 30 650,1 тыс. рублей;

строительство цеха по кипованию торфа ОАО "Туршовка" – 12 707,0 тыс. рублей;

приобретение торфовозных вагонов – 3 131,2 тыс. рублей;

мероприятия по повышению качества продукции – 331,0 тыс. рублей.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы из средств инвестфонда Минэнерго на период 2021 – 2025 годы составляет 161 047,9 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 37 409,4 тыс. рублей;

2022 год – 33 930,7 тыс. рублей;

2023 год – 33 176,2 тыс. рублей;

2024 год – 31 488,2 тыс. рублей;

2025 год – 25 043,4 тыс. рублей.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы собственными средствами организаций Минэнерго на период 2021 –   
2025 годы составляет 95 474,1 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 13 090,4 тыс. рублей;

2022 год – 24 213,0 тыс. рублей;

2023 год – 16 525,3 тыс. рублей;

2024 год – 19 048,0 тыс. рублей;

2025 год – 22 597,4 тыс. рублей.

Информация о финансировании мероприятий Программы по годам, а также в разрезе организаций, направлений и источников финансирования представлена в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16 (по каждой организации   
ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2 (по каждой организации   
ГПО "Белэнерго").

**ГЛАВА 11**

**ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ**

На достижение цели Программы и выполнение задач могут повлиять следующие риски:

макроэкономические, влияющие на стоимость всех видов ресурсов, необходимых для реализации Программы;

финансовые, вызванные недостаточностью и (или) несвоевременностью финансирования мероприятий Программы;

организационные, связанные с неэффективным управлением финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для реализации Программы;

природно-климатические, связанные со снижением потребления торфяного топлива потребителями из-за температур, которые выше средних климатических значений, в отопительный период;

правовые, связанные с изменением законодательства, в том числе в странах-потребителях белорусской торфяной продукции.

В целях управления этими рисками и минимизации их влияния на эффективность реализации Программы предусматривается осуществление следующих мер:

ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий Программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

при отсутствии необходимого финансирования из средств инвестфонда Минэнерго, собственных средств организаций торфяной промышленности – проведение работ по привлечению кредитов банков и иностранных инвестиций;

своевременное планирование и мониторинг выполнения мероприятий Программы, а также реагирование на недостатки и нарушения, выявленные в ходе реализации мероприятий, в том числе в отношении управления, контроля и кадрового обеспечения;

осуществление мониторинга ситуации на мировом рынке торфяной продукции, законодательных актов Европейского союза как основного потребителя белорусской торфяной продукции;

участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование в области земельного законодательства и законодательства о недрах.

**ГЛАВА 12**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Минэнерго обеспечивает:

методическое руководство по реализации настоящей Программы;

ежегодное утверждение мероприятий по реализации Программы с отражением объемов и источников финансирования, а также ответственных организаций Минэнерго за реализацию конкретных мероприятий (далее – Мероприятия);

ГПО "Белтопгаз" осуществляет:

ежегодную разработку и внесение в Минэнерго согласованного с ГПО "Белэнерго" проекта Мероприятий;

ГПО "Белэнерго" осуществляет:

в пределах компетенции ежегодное внесение на свод в   
ГПО "Белтопгаз" предложений в проект Мероприятий и обеспечивает согласование сводного проекта Мероприятий;

Организации Минэнерго являются исполнителями заданий Программы.

**ГЛАВА 13**

1. **МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Минэнерго обеспечивает:

мониторинг выполнения Мероприятий.

ГПО "Белтопгаз" осуществляет:

контроль выполнения Мероприятий по организациям, входящими в состав ГПО "Белтопгаз", в том числе целевое использование финансовых средств, выделяемых из средств инвестфонда Минэнерго;

подготовку и представление в Минэнерго ежеквартальной сводной информации о ходе выполнения Мероприятий.

ГПО "Белэнерго" осуществляет:

контроль выполнения Мероприятий по организациям, входящими в состав ГПО "Белэнерго";

подготовку и представление на свод в ГПО "Белтопгаз" ежеквартальной информации о ходе выполнения Мероприятий.

**ГЛАВА 14**

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Основным источником получения сведений о выполнении мероприятий Программы является ежеквартальная сводная отчетность о ходе выполнения Мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно. Результаты этой оценки представляются в Минэнерго в составе ежегодной информации ГПО "Белтопгаз" о выполнении Мероприятий.

Так как основной целью настоящей Программы является обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной топливной продукции, для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач определен сводный целевой показатель (ЦП) – объем вовлечения торфяного топлива в топливно-энергетический баланс республики.

Показатели объемов добычи торфяного топлива приведены в таблице 8 (свод по организациям Минэнерго), таблицах 8.1.1 – 8.1.16   
(по каждой организации ГПО "Белтопгаз") и в таблицах 8.2.1 – 8.2.2   
(по каждой организации ГПО "Белэнерго").

Степень достижения планового значения сводного целевого показателя рассчитывается по формуле

СД= Vфакт / Vпл.,

 где СД – степень достижения планового значения сводного целевого показателя;

Vфакт – фактический объем добычи торфяного топлива в отчетном периоде тыс. тонн;

Vпл. – плановый объем добычи торфяного топлива в отчетном периоде тыс. тонн;

Если значение СД больше единицы, то для расчета эффективности программы оно принимается равным 1.

Еще одним критерием оценки эффективности Программы является степень реализации мероприятий Программы.

Степень реализации Мероприятий рассчитывается по формуле

СРм = Мв/М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных Программой к реализации в отчетном периоде;

М – общее количество мероприятий, запланированных Программой к реализации в отчетном периоде.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации ее мероприятий и рассчитывается по формуле

ЭР = (СД +СР**м**)/2\*(Ффакт/Фплан)

где ЭР – эффективность реализации Программы;

СД – степень достижения планового значения сводного целевого показателя;

СРм – степень реализации мероприятий;

Ффакт – объем фактически освоенных финансовых средств на реализацию Программы в отчетном периоде;

Фплан – объем запланированных финансовых средств на реализацию Программы в отчетном периоде.

Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР составляет 0,9.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР составляет 0,8.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР составляет 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

**ГЛАВА 15**

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы позволит:

вовлечь в 2021 – 2025 годах в топливно-энергетический баланс республики торфяной топливной продукции в объеме порядка   
3,288 млн. т у.т.;

достичь максимально возможного уровня удовлетворения потребности экономики в торфяной нетопливной продукции, произведенной из местного сырья;

внедрить новые и усовершенствованные технологии разработки торфяных месторождений, добычи, переработки и использования торфа;

снизить степень износа основных производственных фондов в торфяной отрасли топливно-энергетического комплекса республики;

обеспечить экономически эффективную (безубыточную) работу организаций Минэнерго.

Всего за 2021 – 2025 годы предусматривается добыть 11,25 млн. тонн торфа, произвести 4,0 млн. тонн брикетов топливных, 0,89 млн. тонн торфяной сушенки, 0,47 млн. тонн торфа верхового кипованного и   
0,26 млн. тонн торфяных питательных грунтов.

Будет обеспечена занятость населения в регионах расположения организаций Минэнерго. Численность работающих в организациях Минэнерго в 2025 году прогнозируется на уровне 3,2 тыс. человек.

Основными направлениями последующего использования выбывших из эксплуатации земель торфяных месторождений будет являться их экологическая реабилитация путем повторного заболачивания, а также рекультивация выработанных полей для добычи торфа в целях последующего лесохозяйственного использования. Реализация мероприятий по вовлечению в использование земель выработанных торфяных месторождений позволит получить экологический и экономический эффекты.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В Республике Беларусь сосредоточено около 4 млрд. тонн торфа. Схемой распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года в разрабатываемый фонд включено 99,1 тыс. га с запасами торфа в количестве 302,1 млн. тонн. При достижении устанавливаемых настоящей Программой объемов добычи запасов торфа в республике достаточно для разработки и использования его в экономике на ближайшие 100 лет.

В прошлом столетии создана и до настоящего времени сохранена разветвленная производственная инфраструктура организаций Минэнерго, которая позволит обеспечить достижение установленных настоящей Программой целей, а именно:

диверсификация топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной топливной продукции;

расширение направлений использования в республике торфяной нетопливной продукции, увеличение объемов ее производства и реализации.

При этом использование торфяной топливной продукции способствует укреплению энергетической безопасности государства, а торфяной нетопливной продукции в сельском хозяйстве позволит снизить отрицательный баланс гумуса в почве, повысить урожайность и улучшить качество сельскохозяйственной продукции.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Финансово-экономические показатели организаций Минэнерго на 2021 – 2025 годы

| **Наименование показателя** | Ед. измерения | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **прогноз** | | | | | в % к 2020 | в % к 2021 | в % к 2022 | в % к 2023 | в % к 2024 |
| **ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 3 986 | 4 221 | 4 421 | 4 559 | 4 803 | 130,7 | 105,9 | 104,7 | 103,1 | 105,4 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 31,1 | 34,3 | 37,8 | 40,7 | 44,9 | 121,5 | 110,3 | 110,2 | 107,7 | 110,3 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 3 741 | 3 950 | 4 126 | 4 260 | 4 449 | 141,0 | 105,6 | 104,5 | 103,2 | 104,4 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 35 | 41 | 45 | 49 | 54 | 233,3 | 117,1 | 109,8 | 108,9 | 110,2 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 364 | 385 | 400 | 415 | 420 | 212,9 | 105,8 | 103,9 | 103,8 | 101,2 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 1 764 | 1 783 | 1 785 | 1 789 | 1 792 | 144,5 | 101,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 13,8 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 134,0 | 105,1 | 105,5 | 104,6 | 104,4 |
| Среднесписочная численность | чел. | 128 | 123 | 117 | 112 | 107 | 107,6 | 96,1 | 95,1 | 95,7 | 95,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 687,6 | 720,6 | 753,0 | 786,9 | 822,3 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "Торфопредприятие Глинка"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 5 560 | 5 760 | 6 010 | 6 275 | 6 550 | 92,5 | 103,6 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 55,6 | 57,6 | 60,1 | 62,8 | 65,5 | 93,4 | 103,6 | 104,3 | 104,5 | 104,3 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 4 654 | 4 827 | 5 044 | 5 268 | 5 503 | 92,2 | 103,7 | 104,5 | 104,4 | 104,5 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 640 | 664 | 695 | 733 | 771 | 92,0 | 103,8 | 104,7 | 105,5 | 105,2 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 220 | 220 | 220 | 226 | 227 | 458,3 | 100,0 | 100,0 | 102,7 | 100,4 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 3 695 | 3 878 | 4 064 | 4 245 | 4 446 | 104,5 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 104,7 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 37,0 | 38,8 | 40,6 | 42,5 | 44,5 | 105,7 | 104,9 | 104,6 | 104,7 | 104,7 |
| Среднесписочная численность | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 114,1 | 1 167,5 | 1 220,1 | 1 275,0 | 1 332,4 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "ТБЗ Ляховичский"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 12 867 | 13 559 | 14 101 | 14 690 | 15 327 | 140,2 | 105,4 | 104,0 | 104,2 | 104,3 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 49,5 | 52,2 | 54,7 | 57,2 | 59,9 | 141,4 | 105,5 | 104,8 | 104,6 | 104,7 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 11 458 | 12 064 | 12 555 | 13 042 | 13 590 | 146,5 | 105,3 | 104,1 | 103,9 | 104,2 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 160 | 163 | 170 | 177 | 184 | 33,3 | 101,9 | 104,3 | 104,1 | 104,0 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 383 | 384 | 385 | 387 | 389 | 53,2 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,5 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 5 570 | 5 704 | 5 889 | 6 064 | 6 204 | 126,3 | 102,4 | 103,2 | 103,0 | 102,3 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 21,4 | 21,9 | 22,8 | 23,6 | 24,2 | 127,4 | 102,3 | 104,1 | 103,5 | 102,5 |
| Среднесписочная численность | чел. | 260 | 260 | 258 | 257 | 256 | 99,2 | 100,0 | 99,2 | 99,6 | 99,6 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 023,4 | 1 072,5 | 1 120,8 | 1 171,2 | 1 223,9 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| ***в том числе филиал "ТП Колпеница" ОАО "ТБЗ Ляховичский"*** | | | | | | | | | | | |
| *Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС* | *тыс.руб.* | *3 218* | *3 352* | *3 479* | *3 630* | *3 725* | *238,4* | *104,2* | *103,8* | *104,3* | *102,6* |
| *Выручка на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *45,3* | *47,2* | *49,0* | *51,1* | *52,5* | *241,0* | *104,2* | *103,8* | *104,3* | *102,7* |
| *Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *2 863* | *2 961* | *3 079* | *3 223* | *3 330* | *194,1* | *103,4* | *104,0* | *104,7* | *103,3* |
| *Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *30* | *31* | *35* | *37* | *38* | *х* | *103,3* | *112,9* | *105,7* | *102,7* |
| *Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг* | *%* | *1,0* | *1,0* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *6,4* | *0,0* | *0,1* | *0,0* | *0,0* |
| *Добавленная стоимость* | *тыс.руб.* | *1 292* | *1 357* | *1 397* | *1 444* | *1 478* | *200,9* | *105,0* | *102,9* | *103,4* | *102,4* |
| *Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *18,2* | *19,1* | *19,7* | *20,3* | *20,8* | *204,5* | *104,9* | *103,1* | *103,0* | *102,5* |
| *Среднесписочная численность* | *чел.* | *71* | *71* | *71* | *71* | *71* | *98,6* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *756,6* | *787,6* | *815,2* | *849,4* | *872,4* | *107,0* | *104,1* | *103,5* | *104,2* | *102,7* |
| **ОАО "ТБЗ Браславский"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 4 216 | 4 414 | 4 620 | 4 804 | 4 996 | 112,7 | 104,7 | 104,7 | 104,0 | 104,0 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 33,2 | 35,0 | 37,6 | 40,7 | 43,1 | 107,4 | 105,4 | 107,4 | 108,2 | 105,9 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 3 894 | 4 075 | 4 264 | 4 432 | 4 607 | 111,9 | 104,6 | 104,6 | 103,9 | 103,9 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 100,0 | 160,0 | 125,0 | 120,0 | 125,0 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 2 884 | 2 996 | 3 073 | 3 095 | 3 179 | 142,2 | 103,9 | 102,6 | 100,7 | 102,7 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 22,7 | 23,8 | 25,0 | 26,2 | 27,4 | 135,1 | 104,8 | 105,0 | 104,8 | 104,6 |
| Среднесписочная численность | чел. | 127 | 126 | 123 | 118 | 116 | 105,0 | 99,2 | 97,6 | 95,9 | 98,3 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 925,0 | 969,0 | 1 013,0 | 1 059,0 | 1 107,0 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "Житковичский ТБЗ"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 14 970 | 15 995 | 16 425 | 17 035 | 17 770 | 160,8 | 106,8 | 102,7 | 103,7 | 104,3 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 62,9 | 67,2 | 69,0 | 71,6 | 74,7 | 160,9 | 106,8 | 102,7 | 103,8 | 104,3 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 12 800 | 13 594 | 13 981 | 14 512 | 15 164 | 147,0 | 106,2 | 102,8 | 103,8 | 104,5 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 75 | 76 | 77 | 81 | 85 | 2 500,0 | 101,3 | 101,3 | 105,2 | 104,9 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 1 350,0 | 100,0 | 103,7 | 107,1 | 106,7 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 7 006 | 7 339 | 7 666 | 8 008 | 8 365 | 166,8 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 33,6 | 35,1 | 167,0 | 104,8 | 104,5 | 104,3 | 104,5 |
| Среднесписочная численность | чел. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 992,3 | 1 039,5 | 1 086,3 | 1 135,2 | 1 185,8 | 110,0 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОАО "ТБЗ Дитва"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 9 791 | 10 594 | 10 937 | 11 031 | 11 325 | 101,6 | 108,2 | 103,2 | 100,9 | 102,7 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 45,8 | 50,7 | 53,9 | 55,4 | 58,7 | 108,3 | 110,7 | 106,3 | 102,8 | 106,0 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 8 471 | 9 111 | 9 344 | 9 409 | 9 634 | 104,7 | 107,6 | 102,6 | 100,7 | 102,4 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 266 | 308 | 368 | 369 | 384 | 39,3 | 115,8 | 119,5 | 100,3 | 104,1 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | -5,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 98 | 102 | 106 | 108 | 114 | 18,7 | 104,1 | 103,9 | 101,9 | 105,6 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 5 140 | 5 264 | 5 348 | 5 476 | 5 546 | 99,1 | 102,4 | 101,6 | 102,4 | 101,3 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 24,0 | 25,2 | 26,3 | 27,5 | 28,7 | 105,3 | 105,0 | 104,4 | 104,6 | 104,4 |
| Среднесписочная численность | чел. | 214 | 209 | 203 | 199 | 193 | 93,9 | 97,7 | 97,1 | 98,0 | 97,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 082,6 | 1 134,9 | 1 186,4 | 1 239,3 | 1 294,6 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "Торфобрикетный завод Лидский"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 11 649 | 12 507 | 12 757 | 13 030 | 13 340 | 114,4 | 107,4 | 102,0 | 102,1 | 102,4 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 41,2 | 44,2 | 46,4 | 48,6 | 50,9 | 109,3 | 107,3 | 105,0 | 104,7 | 104,7 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 10 423 | 11 094 | 11 275 | 11 488 | 11 740 | 104,4 | 106,4 | 101,6 | 101,9 | 102,2 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 35 | 97 | 104 | 119 | 129 | 61,4 | 277,1 | 107,2 | 114,4 | 108,4 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 2 | 10 | 14 | 21 | 27 | 1,1 | 500,0 | 140,0 | 150,0 | 128,6 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 6 012 | 6 495 | 6 508 | 6 509 | 6 510 | 122,6 | 108,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 21,2 | 23,0 | 23,7 | 24,3 | 24,8 | 116,5 | 108,5 | 103,0 | 102,5 | 102,1 |
| Среднесписочная численность | чел. | 283 | 283 | 275 | 268 | 262 | 104,8 | 100,0 | 97,2 | 97,5 | 97,8 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 029,0 | 1 078,0 | 1 126,0 | 1 177,0 | 1 230,0 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "ТБЗ Неман"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 4 330 | 4 402 | 4 444 | 4 491 | 4 578 | 119,1 | 101,7 | 101,0 | 101,1 | 101,9 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 36,7 | 38,6 | 40,4 | 42,4 | 44,9 | 110,9 | 105,2 | 104,7 | 105,0 | 105,9 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 3 670 | 3 728 | 3 762 | 3 800 | 3 872 | 109,9 | 101,6 | 100,9 | 101,0 | 101,9 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 163 | 164 | 165 | 166 | 169 | 5 433,3 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 101,8 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 1 664 | 1 687 | 1 699 | 1 711 | 1 723 | 133,7 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 124,8 | 105,0 | 104,1 | 104,5 | 105,0 |
| Среднесписочная численность | чел. | 118 | 114 | 110 | 106 | 102 | 107,3 | 96,6 | 96,5 | 96,4 | 96,2 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 959,1 | 1 005,1 | 1 050,3 | 1 097,6 | 1 147,0 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "Старобинский ТБЗ"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 18 650 | 22 645 | 23 275 | 23 870 | 24 825 | 133,2 | 121,4 | 102,8 | 102,6 | 104,0 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 45,5 | 55,2 | 58,9 | 63,1 | 67,8 | 123,6 | 121,3 | 106,7 | 107,1 | 107,4 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 16 714 | 17 046 | 17 402 | 17 773 | 18 396 | 125,7 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 103,5 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | -423 | 2 610 | 2 898 | 3 037 | 3 300 | х | х | 111,0 | 104,8 | 108,7 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | -2,5 | 15,3 | 16,7 | 17,1 | 17,9 | 4,4 | 17,8 | 1,4 | 0,4 | 0,8 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 0 | 1 341 | 1 666 | 1 717 | 2 071 | х | х | 124,2 | 103,1 | 120,6 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 6 500 | 7 630 | 7 660 | 7 700 | 7 750 | 164,6 | 117,4 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 15,9 | 18,6 | 19,4 | 20,4 | 21,2 | 152,9 | 117,0 | 104,3 | 105,2 | 103,9 |
| Среднесписочная численность | чел. | 410 | 410 | 395 | 378 | 366 | 107,9 | 100,0 | 96,3 | 95,7 | 96,8 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 859,0 | 900,0 | 940,1 | 982,0 | 1 026,0 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| ***в том числе филиал "Несвижский" ОАО "Старобинский ТБЗ"*** | | | | | | | | | | | |
| *Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС* | *тыс.руб.* | *2 622* | *4 000* | *4 150* | *4 310* | *4 500* | *107,0* | *152,6* | *103,8* | *103,9* | *104,4* |
| *Выручка на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *38,0* | *58,0* | *61,0* | *66,3* | *75,0* | *99,2* | *152,6* | *105,2* | *108,7* | *113,1* |
| *Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *2 124* | *2 744* | *2 829* | *2 910* | *2 942* | *98,1* | *129,2* | *103,1* | *102,9* | *101,1* |
| *Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *132* | *744* | *810* | *871* | *1 006* | *264,0* | *563,6* | *108,9* | *107,5* | *115,5* |
| *Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг* | *%* | *6,2* | *27,1* | *28,6* | *29,9* | *34,2* | *3,9* | *20,9* | *1,5* | *1,3* | *4,3* |
| *Добавленная стоимость* | *тыс.руб.* | *1 040* | *1 550* | *1 550* | *1 550* | *1 550* | *100,5* | *149,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *15,1* | *22,5* | *22,8* | *23,8* | *25,8* | *93,2* | *149,0* | *101,3* | *104,4* | *108,4* |
| *Среднесписочная численность* | *чел.* | *69* | *69* | *68* | *65* | *60* | *107,8* | *100,0* | *98,6* | *95,6* | *92,3* |
| *Среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *746,4* | *784,1* | *818,0* | *851,0* | *885,0* | *106,2* | *105,1* | *104,3* | *104,0* | *104,0* |
| ***в том числе филиал "Слуцкий" ОАО "Старобинский ТБЗ"*** | | | | | | | | | | | |
| *Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС* | *тыс.руб.* | *1 798* | *5 825* | *6 025* | *6 250* | *6 525* | *326,9* | *324,0* | *103,4* | *103,7* | *104,4* |
| *Выручка на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *35,3* | *114,2* | *131,0* | *145,3* | *163,1* | *250,4* | *323,5* | *114,7* | *110,9* | *112,3* |
| *Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *1 521* | *3 198* | *3 272* | *3 361* | *3 453* | *215,7* | *210,3* | *102,3* | *102,7* | *102,7* |
| *Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг* | *тыс.руб.* | *47* | *1 736* | *1 846* | *1 940* | *2 068* | *х* | *3 693,6* | *106,3* | *105,1* | *106,6* |
| *Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг* | *%* | *3,1* | *54,3* | *56,4* | *57,7* | *59,9* | *30,3* | *51,2* | *2,1* | *1,3* | *2,2* |
| *Добавленная стоимость* | *тыс.руб.* | *556* | *1 790* | *1 800* | *1 800* | *1 800* | *205,9* | *321,9* | *100,6* | *100,0* | *100,0* |
| *Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника* | *тыс.руб./чел.* | *10,9* | *35,1* | *39,1* | *41,9* | *45,0* | *158,0* | *322,0* | *111,4* | *107,2* | *107,4* |
| *Среднесписочная численность* | *чел.* | *51* | *51* | *46* | *43* | *40* | *130,8* | *100,0* | *90,2* | *93,5* | *93,0* |
| *Среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *592,0* | *622,1* | *649,1* | *675,0* | *702,1* | *106,2* | *105,1* | *104,3* | *104,0* | *104,0* |
| **ОАО "Туршовка"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 2 320 | 2 100 | 3 484 | 4 088 | 4 291 | 85,9 | 90,5 | 165,9 | 117,3 | 105,0 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 36,8 | 38,9 | 41,0 | 45,4 | 47,7 | 106,4 | 105,7 | 105,4 | 110,7 | 105,1 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 1 995 | 1 803 | 2 983 | 3 499 | 3 727 | 83,3 | 90,4 | 165,4 | 117,3 | 106,5 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 115 | 105 | 180 | 217 | 236 | 62,2 | 91,3 | 171,4 | 120,6 | 108,8 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | -1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 22 | 21 | 33 | 46 | 50 | 88,0 | 95,5 | 157,1 | 139,4 | 108,7 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 1 165 | 1 051 | 1 738 | 2 053 | 2 161 | 87,4 | 90,2 | 165,4 | 118,1 | 105,3 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 22,8 | 24,0 | 108,2 | 105,4 | 104,6 | 111,8 | 105,3 |
| Среднесписочная численность | чел. | 63 | 54 | 85 | 90 | 90 | 80,8 | 85,7 | 157,4 | 105,9 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 845,0 | 886,0 | 927,0 | 970,0 | 1 015,0 | 105,6 | 104,9 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| **ОАО "ТБЗ Усяж"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 12 262 | 12 487 | 12 718 | 12 964 | 13 212 | 83,3 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 42,7 | 44,8 | 46,8 | 48,9 | 51,2 | 105,7 | 104,9 | 104,5 | 104,5 | 104,7 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 10 159 | 10 346 | 10 537 | 10 741 | 10 945 | 80,3 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 101,9 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 441 | 449 | 457 | 466 | 475 | 267,3 | 101,8 | 101,8 | 102,0 | 101,9 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 259 | 263 | 268 | 273 | 278 | 25,8 | 101,5 | 101,9 | 101,9 | 101,8 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 5 724 | 5 832 | 5 945 | 6 064 | 6 184 | 83,4 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,0 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 24,0 | 105,9 | 105,0 | 104,8 | 104,6 | 104,8 |
| Среднесписочная численность | чел. | 287 | 279 | 272 | 265 | 258 | 78,8 | 97,2 | 97,5 | 97,4 | 97,4 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 177,3 | 1 233,8 | 1 289,3 | 1 346,8 | 1 407,1 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **ОАО "Торфопредприятие Днепровское"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 7 819 | 8 171 | 8 539 | 8 923 | 9 325 | 113,7 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 38,9 | 41,1 | 43,1 | 45,3 | 47,6 | 110,2 | 105,7 | 104,9 | 105,1 | 105,1 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 6 688 | 6 988 | 7 299 | 7 620 | 7 954 | 88,0 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 115 | 121 | 130 | 143 | 159 | х | 105,2 | 107,4 | 110,0 | 111,2 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | х | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 221 | 254 | 294 | 315 | 336 | 3 157,1 | 114,9 | 115,7 | 107,1 | 106,7 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 2 744 | 2 881 | 3 025 | 3 176 | 3 335 | 289,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 17,0 | 279,6 | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 105,6 |
| Среднесписочная численность | чел. | 201 | 199 | 198 | 197 | 196 | 103,1 | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 856,0 | 897,0 | 938,0 | 981,0 | 1 027,0 | 105,6 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **филиал ТПУ "Березовское" УП "Брестоблгаз"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 4 412 | 4 614 | 4 803 | 5 001 | 5 205 | 158,7 | 104,6 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 32,0 | 33,7 | 35,3 | 37,0 | 38,8 | 149,5 | 105,3 | 104,7 | 104,8 | 104,9 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 3 939 | 4 119 | 4 286 | 4 460 | 4 641 | 143,1 | 104,6 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | х | х | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 1 844 | 1 912 | 1 989 | 2 068 | 2 151 | 140,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 132,7 | 104,5 | 104,3 | 104,8 | 105,2 |
| Среднесписочная численность | чел. | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 106,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 925,7 | 970,1 | 1 013,8 | 1 059,4 | 1 107,1 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **филиал ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 11 090 | 11 484 | 11 840 | 12 231 | 12 589 | 111,3 | 103,6 | 103,1 | 103,3 | 102,9 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 55,5 | 56,9 | 58,3 | 60,0 | 61,7 | 105,9 | 102,5 | 102,5 | 102,9 | 102,8 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 10 531 | 10 901 | 11 226 | 11 586 | 11 917 | 97,3 | 103,5 | 103,0 | 103,2 | 102,9 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 40,9 | 107,1 | 113,3 | 111,8 | 105,3 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 4 865 | 5 175 | 5 447 | 5 747 | 6 017 | 110,9 | 106,4 | 105,3 | 105,5 | 104,7 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 24,3 | 25,6 | 26,8 | 28,2 | 29,5 | 105,2 | 105,3 | 104,7 | 105,2 | 104,6 |
| Среднесписочная численность | чел. | 200 | 202 | 203 | 204 | 204 | 105,3 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 306,8 | 1 369,5 | 1 431,1 | 1 495,5 | 1 562,8 | 105,5 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| **филиал ТБЗ "Сергеевичское" УП "МИНГАЗ"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 8 962 | 9 014 | 9 152 | 9 244 | 9 307 | 150,3 | 100,6 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 42,7 | 42,9 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 134,5 | 100,6 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 7 811 | 7 852 | 7 970 | 8 050 | 8 104 | 136,5 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 50 | 55 | 58 | 59 | 60 | х | 110,0 | 105,5 | 101,7 | 101,7 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 3 882 | 3 902 | 3 960 | 4 000 | 4 027 | 171,3 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | 153,4 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 100,7 |
| Среднесписочная численность | чел. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 111,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1 032 | 1 078 | 1 127 | 1 178 | 1 231 | 104,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **филиал ТП "Березинское" УП "МИНСКОБЛГАЗ"** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 3 696 | 3 096 | 3 452 | 3 797 | 3 877 | 244,8 | 83,8 | 111,5 | 110,0 | 102,1 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 56,9 | 81,5 | 90,8 | 99,9 | 102,0 | 248,5 | 143,2 | 111,4 | 110,0 | 102,1 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 3 523 | 2 345 | 2 876 | 3 156 | 3 224 | 171,4 | 66,6 | 122,6 | 109,7 | 102,2 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | -289 | 235 | 1 | 8 | 9 | х | х | 0,4 | 800,0 | 112,5 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | -8,2 | 10,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | х | х | -10,0 | 0,3 | 0,0 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 1 421 | 1 768 | 1 912 | 2 181 | 2 280 | 434,6 | 124,4 | 108,1 | 114,1 | 104,5 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 21,9 | 46,5 | 50,3 | 57,4 | 60,0 | 438,0 | 212,3 | 108,2 | 114,1 | 104,5 |
| Среднесписочная численность | чел. | 65 | 38 | 38 | 38 | 38 | 98,5 | 58,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 876,3 | 918,0 | 964,3 | 1 013,6 | 1 059,6 | 105,5 | 104,8 | 105,0 | 105,1 | 104,5 |
| **Свод** | | | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с НДС | тыс.руб. | 136 580 | 145 063 | 150 978 | 156 033 | 161 320 | 120,6 | 106,2 | 104,1 | 103,3 | 103,4 |
| Выручка на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 44,9 | 48,6 | 51,0 | 53,5 | 56,2 | 120,5 | 108,3 | 104,8 | 105,0 | 105,0 |
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 120 471 | 123 843 | 128 930 | 133 096 | 137 467 | 113,2 | 102,8 | 104,1 | 103,2 | 103,3 |
| Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс.руб. | 1 458 | 5 172 | 5 444 | 5 733 | 6 132 | х | 354,7 | 105,3 | 105,3 | 107,0 |
| Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг | % | 1,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Чистая прибыль, убыток (-) | тыс.руб. | 1 768 | 3 181 | 3 590 | 3 716 | 4 124 | 54,5 | 179,9 | 112,9 | 103,5 | 111,0 |
| Добавленная стоимость | тыс.руб. | 61 880 | 65 297 | 67 708 | 69 886 | 71 670 | 128,6 | 105,5 | 103,7 | 103,2 | 102,6 |
| Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника | тыс.руб./чел. | 20,3 | 21,9 | 22,9 | 24,0 | 25,0 | 128,5 | 107,6 | 104,4 | 104,8 | 104,2 |
| Среднесписочная численность | чел. | 3 042 | 2 982 | 2 961 | 2 915 | 2 870 | 100,1 | 98,0 | 99,3 | 98,4 | 98,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 997,2 | 1046,6 | 1093,1 | 1143,3 | 1195,6 | 105,2 | 105,0 | 104,4 | 104,6 | 104,6 |